ОТЧЁТ

об итогах работы Министерства строительства и архитектуры  Ульяновской области за 2020 год

и планах на 2021 год

- Градостроительство и архитектура

Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования Ульяновской области

Одним из важных направлений развития региона является деятельность по развитию территорий, которая реализуется через территориальное планирование и градостроительное зонирование.

В градостроительной документации заложены основные векторы экономического развития муниципальных образований и региона в целом: 
в том числе комплексное жилищное строительство, производство, транспортная составляющая, инженерная инфраструктура, объекты энергетики, развитие систем водо, газо, тепло-снабжения, историко - культурное наследие и особо охраняемые природные территории.

В целях определения функциональных зон под строительство, промышленные площадки, общественно-деловые и рекреационные зоны, учитывающие интересы всего населения – от инвесторов до потребителей – жителей муниципальных образований разработана градостроительная документация:

В 2020 году:

- актуализирована Схема территориального планирования Ульяновской области (утверждена постановлением Правительства Ульяновкой области от 29.10.2020 № 607-П);

внесены изменения в градостроительную документацию 11 муниципальных образований Ульяновской области;

утверждено:

17 проектов по планировке территорий муниципальных образований Ульяновской области;

16 проектов межевания территорий муниципальных образований Ульяновской области;

проведена экспертиза 20 комплектов документации по планировке территории МО «город Ульяновск».

Продолжена работа по заключенным государственным контрактам по актуализации градостроительной документации в отношении 6 районов Чердаклинского, Старомайнского, Мелекесского, Ульяновского, Новоспасского, Новомалыклинского районов.

- разработаны проекты внесения изменений в схемы территориального планирования 6 муниципальных районов;

- разработаны проекты внесения изменений в генеральные планы 44 поселений муниципальных районов;

- разработаны проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки 44 поселений муниципальных районов;

- разработана землеустроительная документация для внесения сведений о границах в отношении:

- 6 муниципальных районов

- 44 поселений

- 246 населённых пунктов

- 733 территориальных зон.

Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

01.01.2019 Градостроительный кодекс Российской Федерации ввёл новое полномочие органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию и эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).

В 2019 году были проведены работы по установке и настройке программного обеспечения, в 2020 году была продолжена работа по внедрению ГИСОГД, а именно:

- выполнены работы по защите персональных данных, получено согласование  ФСТЭК – федеральная служба по техническому и экспортному контролю)

- произведена интеграция с Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ), АИСМФЦ и осуществлён перевод 6 государственных и муниципальных услуг по выдаче (градостроительного плана, разрешения на строительство, выдача разрешения на ввод в эксплуатацию, уведомления о соответствии планируемого строительства жилого дома или садового участка, уведомления о соответствии построенного жилого дома и садового участка, предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся ГИСОГД;

- осуществлена загрузка части градостроительной документации муниципальных образований (Правила землепользования и застройки 44 поселений);

- проведено обучение сотрудников муниципальных образований, осуществляющих предоставление муниципальных услуг по выдаче разрешительной документации пользователей ОМСУ, сотрудников Минстроя.

Обеспечение достижений целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство

и территориальное планирование»

Одним из ключевых и приоритетных направлений в рамках реализации на территории Ульяновской области деятельности по улучшению инвестиционного климата является работа по достижению ключевых показателей целевых моделей «Получение разрешения на строительство 
и территориальное планирование» и «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества», утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р.

Целевые модели определяют порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, предусматривают мероприятия по повышению эффективности процедур, обеспечению принятия в регионах документов стратегического и территориального планирования, повышению уровня поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшению качества регионального законодательства по защите прав инвесторов.

Согласно динамике внедрения целевых моделей в Ульяновской области по итогам 2020 года внедрение целевых моделей составляет 90%. Одним из приоритетных направлений является внесение сведений в ЕГРН 
о границах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населённых пунктов, территориальных зон.

В рамках государственных контрактов проводятся землеустроительные работы в целях координатного описания и внесения в ЕГРН сведений о границе Ульяновской области с Республикой Мордовия, Пензенской и Саратовской областями).

Работы по государственным контрактам завершаются, заключены соглашения об установлении границ Саратовской и Пензенской областями, землеустроительная документация направлена на государственную экспертизу в Росреестр (Москва). В 2021 году соглашения с Саратовской, Пензенской областями и Республикой Мордовия планируются к утверждению Законом Ульяновской области Законодательным Собранием.

Кроме того, Ульяновская область принимает активное участие в работе межведомственных региональных групп с Самарской областью и Республикой Татарстан  по согласованию границ между нашими регионами.

Контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности

Нормотворческая деятельность в области градостроительства

В 2020 году рассмотрено 174 обращений граждан и юридических лиц 
по вопросам проверки соблюдения законодательства о градостроительной деятельности.

По результатам рассмотрения обращений нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности выявлены не были, информация 
о выявленных нарушениях в прокуратуру для принятия мер не направлялась.

В 2020 году в соответствии с Ежегодным планом проведения проверок, утверждённым распоряжением Министерства от 29.10.2019 № 2491-од и согласованным с прокуратурой Ульяновской области, проведены плановые проверки администраций муниципальных образований:

Тереньгульский, Базарносызганский, Радищевский, Карсунский и Майнский районов.

По результатам проверок в администрации вышеуказанных муниципальных образований направлены акты контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности и предписания об устранении выявленных нарушений в части приведения муниципальных нормативных правовых актов в области градостроительной деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства с установлением сроков их исполнения.

Основными нарушениями являются - несоответствие Правил землепользования и застройки генеральным планам территорий, несоответствие административных регламентов требованиям и срокам, установленным федеральным законодательством, нарушение сроков подготовки и выдачи муниципальных услуг и др.

На 2021 год в соответствии с Ежегодным планом проведения проверок, утверждённым распоряжением Министерства от 30.10.2020 № 2398-од и согласованным с прокуратурой Ульяновской области, запланировано проведение плановых проверок администраций муниципальных образований: Вешкаймский, Сенгилеевский, Старокулаткинский и Барышский районах.

В целях снижения административной нагрузки на застройщиков 
в 2020 году приняты:

Закон Ульяновской области «Градостроительный Устав» дополнен случаями, когда не требуется разрешение на строительство:

это строительство водопроводов внутреннего диаметра не более 325 миллиметров;

строительства внутриквартальных самотечных сетей (коллекторов) канализации внутренним диаметром не более 300 миллиметров от объектов капитального строительства до мест присоединения к магистральным коллекторам.

Сокращены сроки оказания государственной услуги по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 14 календарных дней, а также сроки выдачи разрешения на использование земельных участков без предоставления и установления сервитута, публичного сервитута для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства до 10 календарных дней.

Утверждены региональные нормативы градостроительного проектирования Ульяновской области (Приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области №45-пр).

Актуализировано постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2013 N 664-П «О некоторых мерах по реализации статьи 19 Федерального закона «О рекламе» (вместе с «Порядком согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ульяновской области или муниципальной собственности, в границах муниципальных районов и городских округов Ульяновской области».

Утверждён административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного участка в случае создания искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) Ульяновской области» (приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 17.12.2020 № 270-пр).

Утверждён административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию в случае создания искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) Ульяновской области» (приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 15.01.2021 № 14-пр).

Актуализирован административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Ульяновской области» (приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области 28.08.2019 № 147-пр 
с изменениями в редакции приказа от 24.08.2020 № 100).

Для приведения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности к единой структуре и содержанию, а также в целях приведения их в соответствие 
с требованиями законодательства о градостроительной деятельности Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области разработаны и согласованы Модельные административные регламенты предоставления следующих муниципальных услуг:

«Выдача градостроительных планов земельных участков»;

«Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

«Присвоение, изменение адресов объектам адресации и аннулирование таких адресов»;

«Выдача разрешения на производство земляных работ»;

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование такого разрешения».

В настоящее время разработаны и проходят процедуру согласования проекты модельных административных регламентов предоставления следующих муниципальных услуг:

«Направление уведомления о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»;

«Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

Внесены изменения в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в части сокращения срока выдачи:

присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства – до 8 рабочих дней;

предоставление разрешения на проведение земляных работ – до 10 рабочих дней.

Подготовка разрешительной документации

В рамках реализации Закона Ульяновской области от 18.12.2014 № 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской области» в отношении муниципальных образований «Мелекесский район», «Новомалыклинский район», «Старомайнский район», «Ульяновский район», «Цильнинский район» и «Чердаклинский район»

в 2020 году подготовлено:

3550 единиц разрешительной документации на строительство объектов капитального строительства;

104 ответа на запросы о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной детальности.

С 01.01.2021 муниципальными образованиями Старомайнского, Мелекесского, Ульяновского, Новомалыклинского, Цильнинского   Чердаклинского районов осуществляются вышеуказанными органами местного самоуправления самостоятельно.

Привлечение квалифицированных работников в сфере градостроительной деятельности в органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

Министерством проведена работа с муниципальными образованиями Ульяновской области по изучению потребности в молодых квалифицированных кадрах на местах. По итогам проведённой работы принят Закон Ульяновской области от 04.06.2020 № 51-ЗО «О некоторых мерах, способствующих привлечению квалифицированных работников в сфере градостроительной деятельности в органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области».

В рамках реализации Закона заключено 2 четырехсторонних соглашения. Сторонами указанных соглашений стали Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет», администрации муниципальных образований Цильнинского и Чердаклинского районов, а также граждане, прошедшие вступительные испытания.

Соглашения устанавливают обязательства:

Министерства - по оплате обучения граждан, поступивших по специальности «Дизайн архитектурной среды»;

УлГТУ - по предоставлению образовательных услуг по образовательным программам, направлению граждан в администрации муниципальных образований для прохождения всех видов практик;

граждан - трудоустроиться в определённый соглашением орган местного самоуправления после получения диплома о высшем образовании и отработать в нём не менее 3 лет;

администрации муниципального образования - принять гражданина для прохождения всех видов практик, в дальнейшем принять его на работу в соответствии с полученной квалификацией.

Предполагаемый набор студентов на 2021 - 2022 учебный год составляет 13 человек.

- Строительство

Строительство жилья

В период с 2010 по 2020 год в Ульяновской области построено 
и введено в эксплуатацию 8 млн 896 тыс. кв.м жилой площади, всего 
за 11 лет объём жилищного строительства на территории региона вырос более чем в 2 раза.

План ввода жилья в 2020 году составлял – 1025,0 тыс. кв. м.

По итогам года на территории региона введено в эксплуатацию 5177

жилых домов общей площадью 1034,1 тыс. кв. м, что составляет 101% 
к уровню 2019 года.

Наибольший объем ввода жилья традиционно обеспечен городами Ульяновск (581 325 кв.м.) и Димитровград (77 706 кв.м.), а также 
в муниципальных образованиях «Чердаклинский район» (42 957 кв.м), «Ульяновский район» (37 327 кв.м.) и «Мелекесский район» (35 130 кв.м).

Строительство жилья в Ульяновской области

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в эксплуатацию, тыс. кв.м | 466,8 | 553,8 | 607,3 | 633,8 | 718,9 | 939,5 | 966,9 | 976,5 | 981,1 | 1019 | 1034 |

По итогам 2020 года Ульяновская область среди регионов ПФО заняла 
1 место по вводу в действие жилья из расчёта на 1000 человек населения 
и 6 место по темпам роста ввода жилых домов к прошлому году.

Ввод в действие жилых домов на 1000 чел. населения, кв.м.

Обеспеченность населения Ульяновской области жильём

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность населения жильём кв.м на человека) | 23,0 | 23,4 | 23,9 | 24,6 | 25,4 | 26,4 | 26,9 | 27,5 | 28,2 | 29,0 | 29,9 |

План ввода жилья в 2021 году составляет 818 тыс. кв.м 
в соответствии с региональным проектом «Жильё» национального проекта «Жильё и городская среда».

Переселение граждан из аварийного жилья.

В настоящее время одной из приоритетных задач стоящих перед государством, является переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в безопасные и благоприятные условия проживания.

На территории Ульяновской области переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках 2-х программ:

программа с федеральной поддержкой, утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 № 131-П (далее – Федеральная программа), в которую включены дома признанные 
до 01.01.2017.

программа без федеральной поддержки, за счет средств областного и муниципального бюджетов, утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-П (далее – Областная программа), в которую включены дома признанные аварийными после 01.01.2017.

В рамках реализации программ расселению подлежат 285 аварийных домов площадью 108 тыс. кв.м.

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» до 2024 года на территории региона необходимо расселить 38,44 тыс. кв.м аварийного жилья и переселить более 2,4 тыс. человек на сумму 2,0 млрд рублей.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расселено 5,3 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 442 человека.

С учётом перевыполнения целевых показателей 2019 года достижение целевых показателей 2020 года составляет:

по расселяемой площади – 7,4 тыс. кв.м. (выполнение 134%)

по количеству переселённых граждан - 589 человек (выполнение 190%).

На сегодняшний день по этапу 2020-2021 годов из запланированного объёма 8221 кв.м заключено контрактов на 7607,27 кв. м (выполнение 92,5 %) расселяемой площади на общую сумму 310,107 млн рублей, из которых средства Фонда ЖКХ 111,4 млн рублей.

Фондом ЖКХ принято решение об увеличении финансирования мероприятий Программы из федерального бюджета на 2021 год до 291,5 млн рублей (182,2 млн рублей. – дополнительно доведенные лимиты и 109,3 млн рублей лимиты на 2021 год по федеральной программе).

С учётом увеличения финансирования по этапу 2021 года 
до конца 2021 года (c нарастающим итогом с момента реализации проекта) необходимо расселить 16,65 тыс. кв. м. (увеличение на 2,26 тыс. кв.м.) и переселить 930 человек (увеличение на 130 человек).

Заявка на предоставление финансовой поддержки за счёт средств Фонда на 2021 год представлена в Фонд ЖКХ 28.12.2020, по которой в конце 2020 года получен аванс в размере 58,0 млн рублей.

В рамках областной программы, реализуемой только за счёт средств консолидированного бюджета Ульяновской области подлежат расселению 168 домов площадью 64,8 тыс. кв.м общей стоимостью 3,4 млрд рублей средств областного и местного бюджетов.

| Всего, млрд рублей | средства областного бюджета, млрд рублей | средства местных бюджетов, млрд рублей |
| --- | --- | --- |
| 3,4 | 2,5 | 0,88 |

В 2019 - 2020 годах по областной программе переселено 58 человек из 32 жилых помещений площадью 1013,28 кв. м. (Инзенский, Карсунский (р.п.Языково), Сенгилеевский, Ульяновский районы (с.Большие Ключищи).

По этапу 2020-2021 годов за 2020 год переселено 38 человек из 16 жилых помещений площадью 441,81 кв. м в муниципальных образованиях на сумму 107,3 млн рублей, а именно: (Барышский, Инзенский районы и г. Ульяновск).

Три программы жилищного строительства «Губернаторская ипотека», «Обеспечение жильем молодых семей» и «Обеспечение жильём детей сирот» являются инструментами повышения доступности нового жилья и спроса на первичном рынке.

В 2020 году с государственной поддержкой жилищные условия улучшили более 430 семей, таких категорий как работники  учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, IT-организаций и молодые семья Ульяновской области.

На 2020 год финансирование данных программ было увеличено на 55,85 млн рублей.

С апреля 2020 года расширен перечень категорий граждан участников программы «Губернаторская ипотека».

В целях привлечения и закрепления высококвалифицированных рабочих, востребованных АО «Авиастар» для реализации производственной программы и выполнения государственного заказа авиапромышленного комплекса участниками программы стали работники таких востребованных профессий как оператор станков с программным управлением, сборщик-клёпальщик, слесарь по изготовлению и доводке деталей летательного аппарата.

Работникам медицинских организаций, находящимся в группе риска заражения новой коронавирусной инфекцией на 2020 год из резервного фонда Правительства Ульяновской области на предоставление единовременных выплат на приобретение жилого помещения выделено 5,85 млн рублей.

Региональная программа «Губернаторская ипотека»

Обеспечение жильём работников бюджетной сферы, IT-организаций и авиастроительного комплекса.

С сентября 2015 года её участниками стали 1595 семей.

В 2020 году свои жилищные условия улучшили 212 семьи работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, IT-организаций и авиастроительного комплекса, из консолидированного бюджета Ульяновской области было выделено 31,8 млн рублей.

На 2021 год в консолидированном бюджете Ульяновской области предусмотрено 38,4 млн рублей на улучшение жилищных условий 256 семей данных категорий граждан.

Региональная программа «Губернаторская ипотека» является основным стимулом снижения стоимости квадратного метра жилья и повышения доступности нового жилья.

Обеспечение жильём молодых семей

Всего с начала реализации подпрограммы 909 молодых семей Ульяновской области улучшили свои жилищные условия.

В 2020 году муниципальными образованиями области выданы 
50 молодым семьям  свидетельства на улучшение жилищных условий (из них 16 многодетных семей).

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, млн. рублей | 74,5 | 179 | 15,6 | 3,2 | 17,7 | 14,9 | 25,95 | 16,1 | 23,0 | 30,39 | 400,33 |
| федеральный бюджет | 32,0 | 58,0 | 4,7 | 0,9 | 5,0 | 5,8 | 8,1 | 2,6 | 7,6 | 6,99 | 131,69 |
| региональный бюджет | 28,5 | 81,0 | 7,9 | 1,7 | 8,5 | 5,98 | 8,9 | 4,4 | 7,5 | 14,38 | 168,76 |
| муниципальные бюджеты | 14,0 | 40,0 | 3,0 | 0,6 | 4,2 | 3,11 | 8,95 | 9,1 | 7,9 | 9,02 | 99,88 |
| количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 277 | 401 | 36 | 6 | 33 | 30 | 27 | 11 | 38 | 50 | 909 |

На 2021 год в областном бюджете предусмотрено 15,0 млн рублей, из федерального бюджета привлечено 11,02 млн рублей на улучшение жилищных условий 66 молодых семей (в том числе 16 многодетным семьям).

В декабре 2020 заключено Соглашение с Минстроем России 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в 2021-2023 годах, а именно:

|  | Всего, млн рублей | средства федерального бюджета, млн рублей | средства областного бюджета, млн рублей | средства местных бюджетов, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 34,65 | 11,02 | 15,0 | 8,63 |
| 2022 | 32,69 | 10,25 | 15,0 | 7,44 |
| 2023 | 46,9 | 14,44 | 25,0 | 7,46 |
| Итого: | 114,24 | 35,71 | 55,0 | 23,53 |

Обеспечение жильём детей-сирот.

С заявлениями о предоставлении благоустроенного жилья обратилось 
3 942 ребёнка сироты.

1088 детям-сиротам вручены ключи от жилых помещений, из них 
132 обеспечены жильём в 2020 году.

2854 сироты необходимо обеспечить жильём.

На 2021 год нуждающимися в жилых помещениях являются 
1903 человека (с учётом вычета 951 несовершеннолетнего).

Обеспечение детей-сирот жильём в 2020 году

| Муниципальное образование | Количество детей-сирот обеспеченных жильём в 2020 году |
| --- | --- |
| г. Ульяновск | 40 |
| г. Димитровград | 23 |
| г. Барыш | 1 |
| Инзенский район | 4 |
| Кузоватовский район | 9 |
| Николаевский район | 52 |
| Павловский район | 2 |
| Сенгилеевский район | 1 |
| ИТОГО: | 132 |

В 2020 году для обеспечение жильём детей сирот были предусмотрены средства в размере 204,5 млн рублей (больше чем в 2019 году на 38,3 млн рублей), в том числе:

средства федерального бюджета – 56,3 млн рублей;

средства областного бюджета – 148,2 млн рублей.

Средства областного бюджета Ульяновской области и средства субсидии из федерального бюджета в 2020 году законтрактованы в полном объеме.

В I квартале 2021 году будут обеспечено жилыми помещениями 75 лиц из числа детей-сирот по контрактам 2019-2020 годов, а именно:

| Муниципальное образование | Количество детей-сирот, обеспеченных жильём в 1 квартале 2021 года |
| --- | --- |
| г. Димитровград | 6 |
| г. Новоульяновск | 3 |
| Вешкаймский район | 1 |
| Кузоватовский район | 4 |
| Мелекесский район | 1 |
| Николаевский район | 9 |
| Сенгилеевский район | 17 |
| Тереньгульский район | 2 |
| Чердаклинский район | 2 |
| Цильнинский район | 30 |
| ИТОГО: | 75 |

В 2021 году по договорам найма жилых помещений планируется обеспечить 293 лица из числа детей-сирот, бюджетом предусмотрено 229,84 млн рублей, в том числе на 2021 год увеличено софинансирование из федерального бюджета с 59,2 млн рублей до 76,8 млн рублей.

В рамках бюджета 2020-2021 годов расторгованы 144 квартиры:

Бюджеты 2020-2021 годов

| Муниципальное образование | Количество квартир |
| --- | --- |
| г. Димитровград | 14 |
| г. Новоульяновск | 7 |
| Барышский район | 7 |
| Вешкаймский район | 5 |
| Майнский район | 5 |
| Мелекесский район | 5 |
| Старомайнский район | 33 |
| Тереньгульский район | 33 |
| Ульяновский район | 5 |
| Цильнинский район | 30 |
| ИТОГО: | 144 |

Во втором квартале 2021 года запланированы торги на оставшиеся 104 квартиры.

Бюджет 2021года

| Муниципальное образование | Количество квартир |
| --- | --- |
| г. Ульяновск | 18 |
| г. Димитровград | 15 |
| Базарносызганский район | 5 |
| Инзенский район | 5 |
| Кузоватовский район | 4 |
| Мелекесский район | 30 |
| Новомалыклинский район | 4 |
| Новоспасский район | 18 |
| Старокулаткинский район | 5 |
| ИТОГО: | 104 |

Финансирование 2021 года

| Всего средств, млн рублей | Субсидии из федерального бюджета, млн рублей | Областной бюджет, млн рублей |
| --- | --- | --- |
| 229,84 | 76,84 | 153,0 |

В 2020 году 374 сироты, временно не получившие жилые помещения, получали ежемесячную денежную компенсацию расходов за наем жилого помещения на сумму 25,3 млн рублей.

С июня 2020 года размер ежемесячной компенсации увеличен до 5,0 тыс. рублей в месяц (до июня 2020 года, размер компенсации составлял 4,0 тыс. рублей в месяц).

3. Строительство социальных объектов

Государственная программа «Обеспечением доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В 2020 году в рамках государственной прораммы «Обеспечением доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» построен и введён в эксплуатацию детский сад 160 мест по ул. Ветеринарной г. Ульяновска.

Решением заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ (протокол от 15.10.2020 № 20) Ульяновской области утверждён объём бюджетных ассигнований на 2021-2024 годы на реализацию 11 проектов комплексного жилищного строительства по программе «Обеспечением доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в размере 1,6 млн рублей, это позволит построить 36 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в новых строящихся микрорайонах:

г. Ульяновск:

ЖК Свобода Железнодорожный район,

ЖК Север-1 Ленинский район»,

ЖК Аквамарин и ЖК Аквамарин2 Засвияжский район,

мкр. Юго-Западный Засвияжский район,

ЖК Новая Жизнь Засвияжский район,

ЖК ЭкоСити Заволжский район,

мкр. Центральны Заволжский район,

мкр. Волжские кварталы Заволжский район.

г. Димитровград:

ЖК Порт Первомайский район,

ЖК Западный Западный район.

На 2021 год из федерального бюджета привлечено 161,3 млн. рублей (97% от стоимости строительства) на строительство детского сада на 160 мест по ул. Шигаева и 20 объектов инженерной инфраструктуры в новых строящихся микрорайонах (водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение) в микрорайонах Юго-Западный, Центральный, Волжские кварталы, Свобода и Аквамарин.

4. Долевое строительство.

Особое внимание по вопросам обеспечения безопасности инвестиций граждан в жилищное строительство.

В настоящее время на территории региона с отставанием от графиков строительства строится 34 многоквартирных домов, 3 141 участник долевого строительства.

В отношении каждого проблемного объекта разработан план мероприятий по завершению строительства.

Принятые регионом меры позволили в 2020 году ввести в эксплуатацию 10 проблемных объектов, восстановлены права 825 дольщиков: многоквартирные жилые дома №№ 31, 32, 37, 45, 46 в микрорайоне «Юго-Западный» и многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьской в Засвияжском районе г. Ульяновска, многоквартирные жилые дома №№ 16, 41, 42 в Заволжском районе г. Ульяновска, многоквартирный жилой дом по ул. Гвардейская, 49 в г. Димитровграде.

На достройку домов из областного бюджета было выделено 275,6 млн рублей.

29.04.2020 заключено соглашение с ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о предоставлении субсидии 
в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» из бюджета Ульяновской области на завершение строительства 9 проблемных объектов, застройщики которых признаны банкротами, и восстановление прав более 1820 участников долевого строительства:

ООО «Максима», дом по ул. Буинской;

ООО «Силен», дом по ул. Кролюницкого;

ООО «ТД КПД-1», дом по пр-ту Маршала Устинова, 25 (1 этап);

ООО «Техно-Поволжье Ко», дома по ул. Строителей, 42Б и 42В                              в г. Димитровграде;

ООО «СК Атриум», дом по ул. Красноармейская, 67;

ООО «Птицефабрика Тагайская», дом по пер. Красноармейский, 97;

ЗАО «Строительная корпорация», дом по ул. Розы Люксембург;

ОО «Эверест», дом по ул. Карла Маркса.

В соответствии с вышеуказанным соглашением в 2020-2023 годах из федерального бюджета на строительство проблемных домов предусмотрены денежные средства в размере 2 млрд 696 млн рублей, из областного 592,0 млн рублей, из которых 246,37 млн рублей уже перечислены в 2020 году.

В августе 2020 года специалистами Фонда были проведены мероприятия по определению рыночной стоимости 1 кв. м равнозначных жилых помещений, инструментальному обследованию и строительно-технической экспертизе для определения степени готовности объектов незавершённого строительства, объектов инфраструктуры, размера денежных средств и периодов времени, необходимых для завершения строительства.

В настоящее время Ульяновским областным фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства ведётся работа передаче документов и формированию реестра кредиторов:

ООО «СК Атриум», дом 67 по ул. Красноармейской, количество участников долевого строительства 98;

ООО «Эверест», дом 63 по ул. Карла Маркса, количество участников долевого строительства 12;

ЗАО «Строительная корпорация», дом по ул. Розы Люксембург, количество участников долевого строительства 235.

Также в Фонд направлено письмо о признании несостоятельным (банкротом) застройщика ООО «Базис», дом по ул. Транспортной, 68, количество участников долевого строительства 11.

В целях оказания поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области дано поручение о предоставлении материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  в связи с переносами сдачи многоквартирных домов.

По данному мероприятию участникам долевого строительства оказана материальная помощь на общую сумму более 42,0 млн рублей.

В областном бюджете Ульяновской области на 2021 год предусмотрены денежные средства в размере 117,6 млн рублей, которые будут направлены на завершение строительства проблемных домов и восстановление прав участников долевого строительства.

Завершение всех проблемных объектов, расположенных на территории  Ульяновской области, планируется в 2023 году.

Этот вопрос у нас на особом контроле.

5. Служба единого заказчика

В 2020 году были охвачены контролем 152 объекта областной и муниципальной собственности, на общую сумму 3 789,17 млн рублей,

в том числе:

80 объектов единого заказчика на общую сумму 2 202,54 млн рублей, в том числе:

45 объектов здравоохранения на сумму 390,376 млн рублей,

из них:

мероприятия по укреплению материально-технической базы с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции - 18 объектов на сумму 129,141 млн рублей;

создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках реализации иных программ - 4 объекта на сумму 30,1 млн рублей;

создание и замена ФП, ФАП и ВА для населённых пунктов 
с численностью от 100 до 2000 человек - 3 объекта на сумму 21,953 млн рублей.

11 объектов образования на сумму 154,1 млн рублей;

7 объектов для социальной поддержки и защиты населения на сумму 122,5 млн рублей;

5 объектов спорта на сумму 525,67 млн рублей;

3 объекта берегукрепления на сумму 10,2 млн рублей;

7 объектов культуры на сумму 974,67 млн рублей;

1 объект под размещение Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области на сумму 15,0 млн рублей.

капитальный ремонт помещений административного здания на сумму 10,0 млн рублей.

72 объекта на осуществление функций строительного контроля на сумму 1 586,63 млн. рублей, из них:

|  | Количество объектов | Стоимость СМР, млн. рублей |
| --- | --- | --- |
| Здравоохранение | 9 | 76,96 |
| Образование | 20 | 618,657 |
| Культура | 17 | 167,019 |
| Спорт | 5 | 150,662 |
| Газификация | 15 | 236,56 |
| Водоснабжение | 5 | 334,471 |
| Благоустройство | 1 | 2,301 |
| ИТОГО: | 72 | 1 586,63 |

Из 72 объектов, охваченных строительным контролем, завершены работы на 54 объектах, переходящими на 2021 год являются 18 объектов.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов в 2020 году:

построены и введены в эксплуатацию:

Центр художественной гимнастики в г. Ульяновске;

Центр тяжёлой атлетики имени Сорокина В.И. в Тереньгульском районе, с. Солдатская Ташла;

детский сад на 120 мест с бассейном в с. Большой Чирклей Николаевского района;

начальная школа на 300 мест в р. п. Тереньга;

7 фельдшерско-акушерских пунктов:

с.Безводовка Кузоватовского района, с. Богородская Репьевка Цильнинского района, с. Петровское Чердаклинского района, с. Нагаево Карсунского района, с. Труслейка Инзенского района, с. Белое Озеро Майнского района; с.Криуши «город Новоульяновск».

После капитального ремонта введено в эксплуатацию здание ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж» для размещения детского технопарка «Кванториум;

начато строительство:

крытого футбольного манежа г. Ульяновск, срок ввода в эксплуатацию 2022 год;

дошкольного образовательного учреждения на 55 мест в с. Сосновка Карсунского района, срок ввода в эксплуатацию 2021 год;

велись работы по реконструкции:

здания филиала ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» (ДК УАЗ), срок ввода в эксплуатацию 2021 год;

по капитальному ремонту:

объекта культурного наследия Федерального значения «Здание Мемориального центра, сооруженного в честь 100-летия со дня рождения Ленина Владимира Ильича», г. Ульяновск, срок ввода в эксплуатацию 2021 год;

корпуса № 3 ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова», срок ввода в эксплуатацию 2022 год;

здания структурного подразделения № 5 ГУЗ «Детская городская клиническая больница», г. Ульяновск, срок ввода в эксплуатацию 2021 год;

лечебно-диагностического корпуса ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» в с. Солдатская Ташла, срок ввода в эксплуатацию 2022 год.

В 2021 году строительным контролем будут охвачены 163 объекта областной и муниципальной собственности, на общую сумму 4 млрд 182 млн рублей.

В 2021 продолжим работы:

по реконструкции:

здания филиала «Центр народной культуры Ульяновской области» (ДК УАЗ), ввод в эксплуатацию 2021 год,

ульяновского Театра юного зрителя, ввод в эксплуатацию 2023 год;

по капитальному ремонту:

объекта культурного наследия Федерального значения «Мемориальный центр», ввод в эксплуатацию 2021 год;

корпуса № 3 Социально-реабилитационного центра им. Е.М. Чучкалова, ввод в эксплуатацию 2022 год;

здания структурного подразделения Детской городской клинической больницы, ввод в эксплуатацию 2021 год;

лечебно-диагностического корпуса Областного клинического онкологического диспансера в с. Солдатская Ташла, ввод в эксплуатацию 2022 год.

приступим к строительству:

общеобразовательной школы на 1101 ученических мест
в г. Димитровграде, срок ввода 2022 год;

детского инфекционного корпуса на 100 коек в г. Ульяновске,  срок ввода 2023 год;

15 фельдшерско-акушерских пунктов сельских населённых пунктах области, ввод в эксплуатацию 2021 год;

жилого корпуса с пищеблоком в с. Водорацк дома - интернат для престарелых и инвалидов, ввод в эксплуатацию 2023 год;

сельских домов культуры в с. Дмитриево Помряскино Старомайнского района и с. Шиловка Сенгилеевского района, ввод в эксплуатацию 2021 год.

6. Развитие строительной индустрии

В Ульяновской области 2420 действующих строительных организаций.

В настоящее время в строительной отрасли трудится 18 433 человека: в строительно-монтажных организациях 13 483 человека, на предприятиях промышленности строительных материалов – 4 950 человек.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство» млн. рублей | 32166,5 | 37686,9 | 42841,4 | 49658,5 | 41748,8 | 37911,7 | 44739,5 | 34105,7 | 35334,0 |

В январе-декабре 2020 года предприятиями и организациями области выполнено работ собственными силами по виду деятельности «Строительство» на 35334,0 млн. рублей, или 83,2% к уровню 2019 года.

На объём СМР в 2019 году повлияло строительство двух крупных объектов капитального строительства 2-ой очереди ветропарка в Чердаклинском районе и Центра ядерной радиологии г. Димитровград.

Всего предприятиями стройиндустрии в январе-декабре 2020 года отгружено товаров собственного производства на сумму 13 593,302 млн рублей, что составило 113,8% к аналогичному периоду 2019 года.

По итогам января-декабря 2020 года индекс промышленного производства по ОКВЭД «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» в Ульяновской области составил 109,6%, что выше индекса промышленного производства по Ульяновской области на 12,7%.

В Российской Федерации индекс промышленного производства по производству стройматериалов за 12 месяцев 2020 года не достиг уровня прошлого года и составил 97,7 %.

Доля производства прочей неметаллической минеральной продукции 
в обрабатывающей отрасли промышленности региона составляет 5,2 %.

В кризисных условиях снижение производства отмечены на предприятиях отрасли, влияющих на экономику региона, так индекс промпроизводства ООО Хенкель Рус» составил 94,9%, ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск» - 91,6% относительно 2019 года, ООО «Силикат» - 90,4 % к 2019 году.

Не смотря на отрицательную динамику большинство предприятий стройиндустрии отмечают рост объёмов производства по итогам 2020 года, это ООО «Сенгилеевский цементный завод» - 131,5%, ЗАО «Завод ГСИ» (107,3%), ООО ДСК «Эталон» (104,9%), ООО «Евроизол» (104,7%), ООО «Старатели-Новоспасское» (103,9%).

А новое, динамично развивающееся предприятие отрасли, ООО «Силикат+» по итогам 2020 года показал рост производства в 2,5 раза выше 2019 года.

Объём всех налоговых отчислений в консолидируемый бюджет области по строительной отрасли в 2020 году составил 1 млрд 786 млн 965 тыс. рублей, что на 31,766 млн рублей превышает уровень 2019 года. Удельный вес поступлений составляет 3,2% от общих налоговых поступлений в консолидированный бюджет области. Темп роста – 1,8%.

7. Управление земельными ресурсами

В рамках реализации единой земельно-имущественной политики по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности области, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, по итогам 2020 года оказано 8944 государственных и муниципальных услуг в сфере управления земельными ресурсами.

По сравнению с 2019 годом количество заявлений об оказании государственных услуг по представлению земельных участков, не смотря на введение режима повышенной готовности, ограничивающего передвижение граждан, увеличилось на 1,6 % или на 142 заявления:

за 2019 год поступило 8802 заявления.

Рост обращений свидетельствует о росте количества положительных решений, а также сокращении сроков рассмотрения обращений в 2020 году.

Из основных показателей:

заключено594 договора аренды;

заключено 347 договоров купли-продажи;

утверждено 1160 схем расположения участка;

выполнено перераспределение 735 земельных участков.

Необходимо отметить, что не смотря на сложную экономическую обстановку по итогам 2020 года показатели по поступлениям от использования земельных участков в консолидируемый бюджет составляют 1 398,1 млн рублей или 104,7% от плана, из них:

земельный налог - 841,0 млн. рублей, плановые показатели выполнены на 107,0% или на 56,1 млн. рублей;

неналоговые поступления от использования земельных участков (аренда, продажа) – 557,1 млн. рублей на 101,2 % от плановых значений или на 6,7 млн. рублей.

млн. руб.

| Наименование доходного источника | Факт 2019 | План 2020 | Факт 2020 | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые поступления: | 784,97 | 841,02 | 841,02 | 100,0 |
| Земельный налог | 784,97 | 841,02 | 841,02 | 100,0 |
| Неналоговые поступления: | 589,84 | 597,71 | 597,71 | 100,0 |
| аренда неразграниченных земель | 299,48 | 294,24 | 294,24 | 100,0 |
| продажа неразграниченных земель | 114,08 | 102,22 | 102,22 | 100,0 |
| аренда муниципальных земель | 39,35 | 44,06 | 44,06 | 100,0 |
| продажа муниципальных земель | 136,93 | 157,19 | 157,19 | 100,0 |
| Итого по местным бюджетам: | 1 374,80 | 1 438,73 | 1 438,73 | 100,0 |
| аренда областных земель | 24,24 | 18,5 | 21,92 | 118,5 |
| продажа областных земель | 23,4 | 3,5 | 11,45 | 327,1 |
| Итого по областному бюджету: | 47,64 | 22,00 | 33,37 | 151,7 |
| Консолидированный бюджет: | 1 422,44 | 1 460,73 | 1 472,10 | 100,8 |

Взыскание неосновательного обогащения

В случае выявления фактов использования земельных участков без правоустанавливающих документов уполномоченными органами обеспечивается взыскание неосновательного обогащения за их использование.

Так, в 2020 году от реализации данного мероприятия в консолидированный бюджет дополнительно поступила сумма в размере 5,5 млн рублей, из них по городу Ульяновску взыскано 4,5 млн рублей.

Государственная кадастровая оценка

В 2020 году ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» проведена государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов Ульяновской области.

В целом по региону суммарная кадастровая стоимость по сравнению 
с предыдущим туром 2011 года выросла на 12%.

При этом в 19 муниципальных районах произошло снижение кадастровой стоимости, из них - в 12 районах более чем на 30%.

Результаты оценки утверждены, и у основного количества налогоплательщиков произойдет снижение размера земельного налога, что связано с определением «справедливой» кадастровой стоимости участков.

При этом необходимо отметить, что статьей 396 Налогового кодекса РФ установлено, что в случае если размер налога, в отношении земельных участков, находящихся в собственности физических лиц, меняется по сравнению с предыдущим налоговым периодом, сумма налога увеличивается не более чем на 10%.

Аналогичная льготная норма принята и в отношении арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ульяновской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. С целью стабильности гражданского оборота Постановлением Правительства Ульяновской области от 20.01.2021 № 10-П сохранен на уровне 2020 года размер арендной платы за земельные участки, предоставленные физическим лицам, некоммерческим организациям, использующим земельные участки для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (индивидуальное жилищное строительство, садоводство, огородничество, размещение индивидуальных и кооперативных гаражей).

С 2021 года процедура оспаривания кадастровой стоимости путем установления рыночной стоимости земельных участков изменена, и теперь данные заявления поступают не в комиссию при Росреестре, а в Центр государственной кадастровой оценки.

Мероприятия по увеличению поступлений по налоговым и неналоговым доходным источникам

В целях увеличения поступлений по неналоговым доходным источникам в 2020 году велась работа по следующим направлениям:

1) Инвентаризация земельных участков.

В результате данной работы сформировано и выставлено на торги 572 земельных участков из них, уже реализовано 327 участков.

В консолидированный бюджет Ульяновской области поступило 83,9 млн. рублей.

2) Вовлечение в оборот неиспользуемые земельные участки.

2020 год ознаменовался началом масштабной работы по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, которая будет выстроена по следующим направления в период 2021-2023 годах:

2.1. Проведение работы по оформлению невостребованных земельных долей.

Всего выявлено свыше 31 тысяч невостребованных земельных долей.

В настоящее время право муниципальной собственности зарегистрировано в отношении 12,9 тысяч земельных долей, из них реализовано 9 тысяч земельных долей или 70% от количества зарегистрированных долей, 7,5 тыс. долей вовлечены в оборот в связи с розыском наследников и иных пользователей участков.

При этом, экономический эффект составил 235,85 млн рублей, поступивших в местные бюджеты либо от их продажи, либо сдачи в аренду. Кроме того, от уже проданных долей ежегодно в местные бюджеты дополнительно поступает около 6 млн. рублей в виде земельного налога.

Наиболее активные районы – Кузоватовский, Майнский, Мелекесский, Николаевский, Новоспасский и Старомайнский районы. На эти 6 районов приходится 7062 реализованных долей, или 54,3% от общего количества долей, которые зарегистрированы в муниципальную собственность.

Органам местного самоуправления необходимо в течение двух лет полностью завершить работу с невостребованными земельными долями.

2.2. Проведение ревизии неиспользуемых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, инициирование  процедуры вовлечения участков в гражданский оборот.

За период 2020 года из федеральной собственности переданы земельные участки общей площадью 579,4 га, из них: в муниципальную собственность г. Димитровграда 452 га,

Ульяновской области переданы полномочия по распоряжению 11 земельными участками, находящимися в федеральной собственности, суммарной площадью 123,4 га, в том числе для целей жилищного строительства и развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Из 11 участков, право распоряжения, которыми предоставлено субъекту:

6 земельных участков общей площадью 105,7 га в городе Димитровград и в Чердаклинском районе, из них 3 земельных участка общей площадью 31,7 га для целей предоставления многодетным семьям города Димитровграда, которые за отчетный периоды предоставлены многодетным семьям;

5 земельных участков общей площадью 17,7 га переданы для создания промышленных парков Заволжского района города Ульяновска. В настоящее время реализованы 3 земельных участка площадью 9,0 га для создания промышленных парков с получением дохода в размере 3,5 млн. рублей. Данные земельные участки в связи с реализацией переданы в собственность Ульяновской области. Иные земельные участки для создания промышленных парков в настоящее время оцениваются для выставления на аукцион.

3. Организация работы по уточнению характеристик земельных участков, а также наполнению сведений Единого государственного реестра недвижимости.

За 2020 год уточнены характеристики в отношении 176 земельных участков.

В 2020 году совместная работа органов местного самоуправления и Управления Росреестра по Ульяновской области позволила сопоставить данные ЕГРН о нахождении объектов недвижимости на земельных участках. В перечень вошла информация о 12 842 объектах недвижимости с предполагаемыми связями с земельными участками, которая подлежала подтверждению. В отношении 7 тысяч объектов органами местного самоуправления подготовлены акты осмотра, и информация направлена в орган регистрации прав для подтверждения. В отношении 3 241 объекта информация обработана и внесена в ЕГРН.

Централизованные мероприятия отражены в дорожной карте по реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», утвержденной Правительством Ульяновской области и Управлением Росреестра по Ульяновской области от 07.09.2020 № 175. Реализация мероприятий стартовала в 2020 году и будет проходить в период 2021-2023 годов.

Ожидаемый результат: свести к минимуму количество участков с отсутствующими характеристиками, внести сведения о ранее учтенных объектах и о правообладателях всех объектов недвижимости.

4. Создание механизмов узаконения построенных до 2001 года объектов недвижимого имущества.

4.1. На региональном уровне принят закон упрощающий процедуру оформления земельного участка под домом, в котором граждане постоянно и преимущественно проживают более 15 лет (Закон Ульяновской области от 23.12.2016. № 200-ЗО «О предоставлении гражданам земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома, в собственность бесплатно»). Земельный участок оформляется при отсутствии правоустанавливающих документов на дом, но при наличии документов, подтверждающих проживание в доме более 15 лет, а также соответствие дома строительным и противопожарным нормам.

В 2020 году процедура оформления участка по данному закону упрощена (наряду со сведениями о регистрации по месту жительства, содержащимися в паспорте, принимаются также иные документы (справки от участковых, договоры с обслуживающими организациями).

За период реализации закона более 1 тысячи домов обрели своего титульного владельца.

4.2. Реализация «Гаражной амнистии».

На территории региона реализуется комплекс региональных законов о «гаражной амнистии» (от 21.06.2016 № 84-ЗО, от 24.09.2016 № 131-ЗО, от 29.07.2019 № 77-ЗО), которые существенно упростили процедуру оформления прав граждан на гаражные боксы и земельные участки под ними.

За период действия закона предоставлены в общую долевую собственность земельные участки 7 479 членам 58 гаражно-строительных кооперативов, в том числе в 2020 году:

предоставлено в аренду 41 члену ГСК  на общую сумму 45,3 тыс. рублей;

в собственность за плату 384 членам ГСК на общую сумму 2,22 млн. рублей;

в собственность бесплатно 117 членам ГСК.

Экономический эффект составил 19,64 млн рублей, полученных от реализации участков.

5) Работа с недоимкой по земельному налогу и задолженностью по арендной плате.

Проведено 835 заседаний рабочей группы с приглашением 6744 должников.

В результате погашена недоимка в размере 50,7 млн рублей, из них:

по юридическим лицам – 27,5 млн рублей,

по физическим лицам –23,2 млн. рублей.

Подготовка площадок для реализации масштабных инвестиционных проектов, а также для строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

В 2020 году подготовлено 6 площадок для реализации масштабных инвестиционных проектов, а также для строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения с предоставлением участков без проведения торгов:

в целях реализации особо значимого инвестиционного проекта «Создание производства автомобильных транспортных средств специального назначения;

для целей создания объекта физкультурно-спортивного назначения «Спортивная база для проведения спортивных мероприятий по спортивному ориентированию и туризму»;

в целях размещения объекта социально-культурного назначения («Физкультурно-оздоровительный центр»);

в целях реализации особо значимого инвестиционного проекта «Создание предприятия АСТРОН Агро по развитию и модернизации растениеводства в Ульяновской области»;

в целях размещения объекта социально-культурного назначения «Клуб активного отдыха (спортивная база)».

Подготовлена 22 площадка для реализации социально значимых для развития региона проектов, в том числе 8 спортивных объектов, 3 культурных объекта, 3 объекта здравоохранения.

Получение дополнительных доходов, позволило продолжить работу по социально-значимому направлению - это обеспечение земельными участками льготной категории граждан.

Предоставление земельных участков многодетным семьям

На территории Ульяновской области 9204 многодетных семей поставлено в очередь на предоставление земельных участков.

В настоящее время:

4370 семей получили участки,

4834 семьи состоят в очереди на получение земельного участка,

408 участков сформировано и готово к предоставлению.

Законом Ульяновской области от 06.09.2018 № 100-ЗО отменён критерий нуждаемости при бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям.

В результате отмены критерия нуждаемости за последний год в очередь поставлено 3224 многодетных семьи.

по г. Димитровграду:

Ульяновской области переданы полномочия по распоряжению  федеральными земельными участками общей площадью 31,8 га

За счет средств областного бюджета сформировано и предоставлено многодетным семьям 160 земельных участков.

Дополнительно из федеральной в муниципальную  собственность передано 452 га земли.

29.05.2020 Главой города Димитровграда утверждена дорожная карта по внесению изменений в градостроительную документацию, а также по формированию и предоставлению земельных участков из данного массива многодетным семьям.

07.09.2020 заключен муниципальный контракт на подготовку документации по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Димитровграда.

Всего в общей сложности данный массив позволит сформировать в городе Димитровград более 1000 участков и полностью обеспечить участками всех обратившихся многодетных семей.

По г. Ульяновску:

В очереди на предоставление земельных участков в собственность бесплатно состоят 2420 многодетных семей.

Министерством проведена инвентаризация территории муниципального образования, по итогам которой определены массивы общей площадью 159,5 га, свободные от прав третьих лиц, возможные для предоставления многодетным семьям, после внесения изменений в документы территориального планирования (Генеральный план, Правила землепользования и застройки) в части допустимости размещения индивидуальной жилой застройки. Данная территория позволит в полном объеме обеспечить участками многодетных семей города Ульяновска.

В настоящее время на заседании Комиссии по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план города Ульяновска 21.12.2020 принято положительное решение по вовлечению в первую очередь в оборот земельного массива, находящегося севернее кварталов «Г» и «Д» в Заволжском районе, с целью предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно в порядке очередности.

Установление льготного порядка предоставления земельных участков работникам социальной сферы

02.10.2020 принят Закон Ульяновской области № 119-ЗО 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в отдельных муниципальных образованиях Ульяновской области гражданам, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по отдельным специальностям, на срок не более чем шесть лет» в целях создания условий для привлечения в городские и сельские поселения Ульяновской области квалифицированных работников в сферах здравоохранения, образования и культуры.

Земельные участки предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, работающим в муниципальных образованиях в учреждениях социальной сферы.

Создание службы кадастровых инженеров

На базе ОГКУ «Региональный земельно–имущественный информационный центр» создана служба кадастровых инженеров осуществляет изготовление схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, обследование участков с применением геодезической аппаратуры, обеспечивает постановку земельных участков на государственный кадастровый учет.

Данные мероприятия позволили сократить сроки формирования и предоставления земельных участков на торгах, повысить качество подготавливаемой документации, а также снизить затраты бюджета, связанные с управлением земельными ресурсами.

В 2020 году подготовлено более 130 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, осуществлена геодезия в отношении более 220 участков, поставлено на кадастровый учет 73 земельных участков.

Создание механизма предоставления земельных участков по принципу «одного окна»

В 2020 году реализован механизм, предоставляющий возможность обращения граждан в орган власти единожды с заявлением об инициировании процедуры оформления земельного участка. Минстрой с участием ОГКУ «Региональный земельно–имущественный информационный центр» самостоятельно обеспечивает проведение промежуточных работ по оценке возможности формирования участка с учетом документов территориального планирования, формированию участка, публикации информационных сообщений, заключению договора, его регистрации. По итогам гражданин получает зарегистрированный договор. Данная работа проводится с помощью созданной службы кадастровых инженеров. В 2020 году запущено два пилотных проекта.

Информатизация отрасли

Оцифрован архив и создана в ведомстве Датацентричная информационная среда с роботизацией процессов обработки, анализа и использования информации, минимизацией участия работника в процессах работы с информацией.

Информация хранится в единой электронной базе, включающей:

более 30 тыс. земельно-правовых документов,

полную информацию:

о каждом земельном участке (более 40 тыс. участков);

арендаторе (10 тыс. человек);

и заявителе (более 40 тыс. человек) и т.д.

Автоматизирован процесс обработки информации из базы данных:

обеспечивается начисление и мониторинг поступлений денежных средств (арендная палата, выкупная плата), автоматическое уведомление должников об имеющейся задолженности:

10 тысяч арендаторов робот уведомляет в течение 5 минут (специалистам в составе 7 человек понадобится 2 месяца на такую же работу);

ведётся мониторинг договоров аренды, соглашений об установлении сервитутов, разрешений, в т.ч. сроков их действия:

система самостоятельно мониторит 30 тысяч земельно-правовых документов, уведомляя об истечении срока их действия, об изменении правообладателя, о задержке оплаты

проводится инвентаризация территории с целью выявления освободившихся земельных участков;

осуществляется ведение реестра земельных участков в разрезе «истории» каждого земельного участка.

Создана прозрачная система управления земельными ресурсами:

Разработан Региональный земельный портал, позволяющий гражданам:

выбрать подходящий ему по площади и местоположению земельный  участок, воспользовавшись ресурсом интерактивной карты;

отследить стадию реализации земельного участка на торгах;

Создана геоинформационная площадка Ульяновской области:

С использованием данного интерактивного сервиса каждый может, не выходя из дома, выбрать подходящий ему по площади, местоположению земельный  участок для различных целей, воспользовавшись он-лайн ресурсом, инициировать процесс его оформления с последующим отслеживанием данного процесса.

Аналогичная интерактивная карта создана и для многодетных семей, где каждая семья может выбрать свободный земельный участок и просмотреть его характеристик, отслеживать продвижение очереди льготной категории граждан на получение земельного участка в собственность бесплатно.

Настроено электронное взаимодействие с органами местного самоуправления (Тестовый режим):

Разработана система, позволяющая в электронном виде получать 
и обрабатывать информацию, предоставляемую органом местного самоуправления по земельным вопросам, направляемую с использованием данного сервиса. Информация в разрезе муниципальных образований по 10 показателям может быть обработана в течение трех минут.

Через данный раздел предоставляется информация о свободных участках, проводимых аукционах и поступлениях по налоговым и неналоговым доходным источникам.

Автоматизирован процесс оказания государственных услуг:

Данная система позволяет осуществлять автоматическую подготовку 
и согласование документов при оказании государственных услуг с отправкой результатов оказания услуги адресатам в электронном виде, а также уведомлять заявителей о стадии готовности документов роботизированным звонком.

Информатизация документооборота позволила в условиях пандемии одним днем перейти на удаленную работу без каких-либо переходных моментов, дополнительных настроек.

Обеспечена работа общественной системы «Волонтёр»:

Данная система позволяет подавать жалобы на недобросовестных пользователей земельными ресурсами через портал, что обеспечивает оперативное реагирование на допущенные земельно-правовые нарушения, обеспечивает проведение «скрытой» инвентаризации территории на постоянной основе без дополнительных денежных затрат.

Создана единая база кадастровых инженеров:

На региональном портале в доступной форме размещена информация по всем кадастровым инженерам, осуществляющим свою деятельность на территории Ульяновской области. Система позволяет оценить деятельность кадастрового инженера и выстраивать их рейтинг.

Создана и активно функционирует «Прямая линия взаимодействия 
с гражданами», воспользовавшись которой, каждый гражданин может, не выходя из дома, в течение трех минут получить квалифицированную консультацию специалиста в области земельных отношений.

За отчётный период данной возможностью воспользовались 1105 человек, проживающих на территории как Ульяновской области, так и других регионов.

По направлению в области архитектуры и градостроительства

Создаётся государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области» (ИСОГД УО), предназначенная для автоматизации процессов подготовки исходно-разрешительной документации, сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета, хранения и предоставления заинтересованным лицам сведений, необходимых для осуществления градостроительной и инвестиционной деятельности. Система запущена и проходит бета-тестирование.

Целью внедрения проекта «Информационных систем обеспечения градостроительной деятельности» является обеспечение актуальными и достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

Создание «Центра управления Министерством»:

Создается программный комплекс, осуществляющий оперативный он-лайн контроль за состоянием всех направлений деятельности Министерства. Данная программа составляет аналитические показатели по каждому виду деятельности с визуализацией на карте или в виде графиков.

Задачи на 2021 год.

Градостроительство и архитектура

Утверждение 6 разработанных проектов схем территориального планирования муниципальных районов, 44 генеральных планов поселений, 44 правил землепользования и застройки поселений муниципальных образований Ульяновской области (Мелекесский, Новомалыклинский, Старомайнский, Ульяновский, Цильнинский и Чердаклинский районы Ульяновской области).

Будут внесены сведения в ЕГРН для постановки на кадастровый учёт о границах в отношении:

6 муниципальных районов

44 поселений

246 населённых пунктов

733 территориальных зон

Внедрение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Ульяновской области:

работы по интеграции ГИСОГД с порталом государственных сервисов;

работы по приведению ГИСОГД в соответствие с новыми требованиями законодательства;

продолжение загрузки градостроительной документации;

работы по техническому сопровождению ГИСОГД;

работы по интеграции с иными информационными системами (ЕИС ЖС, ФГИС ЕГРЗ, ГИС ГМП);

подключение органов местного самоуправления в ГИСОГД для подготовки и выдачи муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности.

Внесение в ЕГРН сведений о границах между Ульяновской областью и Саратовской и, Пензенской областями, Республикой Мордовия.

Внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в муниципальных образованиях Ульяновской области.

Осуществление государственного контроля за соблюдением ОМС законодательства о градостроительной деятельности.

Подготовка проекта внесения изменений в Градостроительный устав Ульяновской области.

Утверждение документации по планировке территории.

Подготовка проектов актуализированных схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений  Ульяновской области, правил землепользования и застройки поселений и городских округов Ульяновской области (Барышский, Кузоватовский, Новоспасский, Николаевский и Тереньгульский районы).

Разработка Концепции комплексного решения архитектурного облика Ульяновского проспекта в городе Ульяновске.

Строительство

Реализация регионального проекта «Жильё»

обеспечить выполнение директивного плана ввода жилья 2021 года –                  818 тыс. квадратных метров;

обеспечить реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Ульяновской области:

строительство в 11 новых микрорайонах комплексной застройки объектов и социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

обеспечить реализацию масштабных инвестиционных проектов жилищного строительства с общим объёмом инвестиций – 23,8 млрд рублей;

обеспечить взаимодействие с федеральным центром по привлечению федеральных средств в реализацию на территории региона жилищных программ;

обеспечить реализацию жилищных программ:

«Губернаторская ипотека»;

«Обеспечение жильём детей сирот»;

«Обеспечение жильём молодых семей».

Реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:

расселить 16,65 тыс. кв. м. и переселить 930 человек;

принять региональные нормативные правовые акты, регламентирующие комплексное развитие территорий, во исполнение Федерального закона 
от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития» (актуализация дорожной карты).

Обеспечить завершение строительства проблемных домов и восстановить права более 1500 участников долевого строительства.

Усилить службу Единого государственного заказчика в целях повышение эффективности государственных капитальных вложений при осуществлении функций государственного заказчика при строительстве объектов капитального строительства социального назначения, финансируемых за счёт средств бюджета, внедрить автоматический контроль процесса выполняемых контрактных работ по строительству, реконструкции зданий, обеспечить круглосуточный мониторинг строительных площадок с помощью IP-камер, подключить общественный контроль за выполнением строительно-монтажных работ.

Строительство социальных объектов. Служба единого заказчика:

обеспечить строительный контроль на 163 объектах социальной сферы областной и муниципальной собственности;

строительство, реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов, финансируемых из федерального и консолидированного бюджетов области.

Оптимизировать систему ценообразования и сметного нормирования в регионе.

Управление земельными ресурсами

Инвентаризация территорий муниципальных образований:

выявить свободную территорию;

определить концепцию развития муниципального образования;

при необходимости внести соответствующие изменения в градостроительную документацию;

сформировать земельные участки для жилищного строительства, размещения социальных объектов, а также под коммерческую застройку.

Ревизия договоров аренды земельных участков:

определить договоры, срок действия которых истек, строительство на которых не начато, с целью расторжения и выставления на торги;

определить договоры, подлежащие перезаключению с перерасчетом арендной платы;

определить договоры аренды, по которым имеется задолженность и строительство не ведется, с целью их расторжения.

Завершить выверку сведений о земельных участках, содержащихся в федеральных базах данных:

провести муниципальный земельный контроль в отношении собственников объектов, не оформивших земельные участки под ними;

провести разъяснительную работу с гражданами, не оформившими наследство;

начислить неосновательное обогащение в отношении используемых земельных участков, права на которые не оформлены;

направить в Росреестр сведения о выданных до 2001 года земельно-правовых документах для их учета;

Провести инвентаризацию садовых земельных участков:

выявить неиспользуемые садовые земельные участки;

провести мероприятия в рамках муниципального земельного контроля в отношении неиспользуемых садовых участков.

Обеспечить принятие Закона Ульяновской области о сельской амнистии, позволяющего предоставить в собственность бесплатно земельный участок под неоформленными сельскохозяйственными объектами недвижимости.

Выстроить работу по верификации сведений о землях сельскохозяйственного назначения:

Выявить неучтённые земли сельскохозяйственного назначения, относящиеся к фонду перераспределения и земли, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании ликвидированных колхозов, с целью их постановки на кадастровый учет;

провести работу по устранению реестровых ошибок в сведениях о земельных участков, при их наличии (наложение на лесной, водный фонд);

поставить на кадастровый учет земельные участки из фонда перераспределения и из земель, находящихся в постоянном бессрочном пользовании ликвидированных колхозов, для последующего вовлечения в сельскохозяйственный оборот данных земель.

Обеспечить выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества и направление сведений в Росреестр.

Цифровизация отрасли

Обеспечить реализацию проекта «Цифровое строительство»:

внедрить автоматический контроль процесса выполняемых контрактных работ по строительству, реконструкции зданий, обеспечению детей сирот жильём и переселению граждан из аварийного жилья;

обеспечить интеграцию с IP-телефонией и сотовыми операторами для он-лайн оповещения подрядных организаций, балансодержателей, Министерства финансов Ульяновской области о возникающей проблематике и вопросах, требующих особого внимания;

обеспечить круглосуточный мониторинг строительных площадок с помощью IP-камер;

подключиться к информационным сервисам торговли недвижимости для информирования населения о наличии проблемных домов или недобросовестных застройщиков на первичных этапах выбора жилья.

Обеспечить реализацию проекта «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»:

наладить взаимодействие с Роскосмосом по регулярной актуализации космической съёмки на безвозмездной основе в ИСОГД;

обеспечить создание самостоятельного слоя, содержащего информацию о сформированных и предоставленных земельных участках.

Обеспечить реализацию проекта «Цифровизация земельных отношений»:

обеспечить внедрение программного продукта, который  на основании сведений из Росреестра, УФНС и фотоматериалов производит проверку законности использования земельных ресурсов и выявление строительства самовольных объектов, достоверности сведений, содержащихся в реестрах федеральных структур.

Обеспечить создание «Центра управления Министерством» на примере ЦУР, обеспечивающего оперативный он-лайн контроль за всеми направлениями деятельности Министерства.

Министр строительства и архитектуры

Ульяновской области                                                                        К.В.Алексич

Тюрина С.А.

27-22-89

Таушкин А.Н.

58-40-75

Жигалова С.М.

27-16-48