Об основных итогах деятельности

Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта  Ульяновской области в 2016 году, задачи на 2017 год

Уважаемые коллеги! За последние годы принципиально изменился подход к постановке задач и оценке выполненной работы на основе планов и показателей деятельности отрасли. Принятая стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года и план по её реализации позволили увязать стратегические задачи региона с целевыми индикаторами стратегии развития курируемых отраслей.

Итоги деятельности за последние годы показали результативность мер государственной политики, проводимой Правительством Ульяновской области.

Я искренне признателен всем за плодотворную деятельность и поддержку. Убеждён, что и в дальнейшем мы будем также оперативно и профессионально решать поставленные задачи.

- Строительство и стройиндустрия

Строительство жилья

План ввода жилья в 2016 году составлял  - 960 тыс. кв. м.

По итогам года на территории региона введено в эксплуатацию 4 826 жилых домов (12597 квартир) или 966,9 тыс. кв. метров жилья.

Данный показатель больше планируемого на 6 909кв.м. и составляет100,7% к планируемому объёму ввода жилья и 103,5% к уровню 2015 года.

В течение года ведено 54 жилых домов экономического класса общей площадью 203,0 тыс. кв. метров, что составляет 21% в общем вводе жилья.

Введено 4718 индивидуальных жилых дома общей площадью 585,3 тыс. кв. метров (121,2% к уровню прошлого года).

Строительство жилья в Ульяновской области

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в эксплуатацию (тыс. кв.м) | 157,2 | 292,7 | 340 | 429,4 | 508,5 | 530,6 | 466,8 | 553,8 | 607,3 | 633,8 | 718,9 | 939,5 | 966,9 |

За 13 лет объёмы жилищного строительства выросли более чем в 6 раз.

По итогу 2016 года по вводу в действие жилых домов на 1000 человек населения Ульяновская область среди регионов ПФО занимает первое место, по темпам ввода жилья к уровню 2015 года – третье место, уступая только Саратовской области и Республики Марий Эл.

Проектом директивного плана 2017 года предусмотрен ввод 970 тыс. кв.м. жилых помещений, из них в I квартале планируется ввод 139 398 кв.м.

Обеспечение жильем и социальной инфраструктурой населения региона

Уровень обеспеченности населения Ульяновской области жильём возрос до 26,9кв.м. на человека.

Обеспеченность населения Ульяновской области жильём

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность населения жильём (кв.м на человека) | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 22,7 | 23,0 | 23,4 | 23,9 | 24,6 | 25,4 | 26,4 | 26,9 |

В 2016 году продолжилась реализация мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан. В частности, реализовывалась программа переселения граждан из аварийного жилого фонда. Создавались условия для улучшения жилищных условий отдельными категориями граждан (детьми-сиротами, молодыми семьями, переселение граждан из аварийного жилья и др.).

Переселение граждан из аварийного жилья.

Согласно показателям Программы (с учётом внесённых изменений)  до 01 сентября 2017 года осталось переселить 924 человека из 388 жилых помещений общей площадью 15346,52 кв. м, из 56 аварийных домов, расположенных на территориях 13 муниципальных образований Ульяновской области.

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда расположенного на территории Ульяновской области переселено 315 квартир общей площадью 11819,62 кв. м, переселено 820 человек.

Учитывая, что за 2015 год Ульяновская область перевыполнила целевой показатель расселяемого аварийного жилья на 1500 кв. м., в 2016 году выполнение целевого показателя составило 13319,62кв.м. Перевыполнение составляет 259,62кв.м.

В целях завершения Программы администрациями муниципальных образований проведены следующие мероприятия:

- заключены муниципальные контракты на приобретение 535 жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов расселяемой площадью 20197 кв. м на сумму 798,765млн. рублей;

- заключено 62 соглашения о выкупе жилого помещения 
с собственниками 62 жилых помещений общей площадью 2790,43 кв. м 
на сумму 74,0 млн. рублей;

- аукционы на оставшиеся 28 квартир будут объявлены администрациями 2-хмуниципальных образований в I квартале2017 года.

Также будут переселены 39 человек из 17 квартир расселяемой площадью 828 кв. м за счёт инвестора в пос. ЦемзаводСенгилеевского района (справочно: расселено 14 квартир, получена выкупная цена, осталось расселить 3 квартиры).

В 2016 году на реализацию Программы привлечены средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в объёме 484,54 млн. рублей.

Финансирование переселения граждан из аварийного жилья

|  | По заявке 2009 года (в 2009-2010 годах) | По заявке 2011 года (в 2011-2012 годах) | По заявке 2012 года (в 2012-2014 годах) | По заявке 2014 года (в 2014-2016 годах | По заявке 2015 года |  | По заявке 2016 года |  | Всего по заявкам с 2009 по 2017 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Общий объём средств, в т.ч. | 590,9 | 386,43 | 201,18 | 609,21 | 65,45 | 385,58 | 31,0 | 269,28 | 2359,03 |
| Федеральный бюджет | 419,69 | 225,93 | 142,79 | 219,35 | 64,22 | 240,13 | 31,0 | 213,41 | 1556,52 |
| Региональный бюджет | 136,97 | 128,4 | 46,71 | 223,20 | - | 106,98 | - | 51,81 | 694,07 |
| Бюджеты муниципальных образований | 34,24 | 32,1 | 11,68 | 166,66 | 1,23 | 38,47 | - | 4,06 | 288,44 |

Переселение граждан из аварийного жилья

|  | По заявке 2009 года (в 2009-2010 годах) | По заявке 2011 года (в 2011-2012 годах) | По заявке 2012 года (в 2012-2014 годах) |  | По заявке 2014 года (в 2014-2016 годах) | По заявке 2015 года |  | По заявке 2016 года | Всего по заявкам с 2009 по 2017 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012-2013 годы | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2016 год |  |
| Фактически расселено на 31 декабря (кв.м) | 20 054 | 12 890 | 2 393 | 5 180* | 16261,31 | 111,07 | 8187,83 | 2277,71 | 67354,92 |
| Переселено граждан из аварийного жилья (человек) | 1 410 | 773 | 130 | 257* | 1138 | 8 | 569 | 107 | 4392 |

* 5180 кв. м (257 человек) было переселено в 2014 году по заявке 2012 года. При этом перевыполнение плана 2014 года составило 4100 кв. м аварийного жилья

Переселение 36 аварийных многоквартирных домовв пос. Мостоотряд по ул. Л.Шевцовой

2016 год – 63 человека из 20 жилых помещений общей площадью 848,08 кв. м 5 аварийных домов;

2017 год – 195 человек: из 64 квартир общей площадью 2650,61 кв. м 16 аварийных домов пос. Мостоотряд;

2018 год – 216 человек из 60 квартир общей площадью 2403,04 кв. м 15 аварийных домов пос. Мостоотряд.

По этапу 2016 года 24 июля 2016 года заключён муниципальный контракт на приобретение 20 квартир на сумму 27,861 млн. рублей.

В настоящее время граждане переселены в новые благоустроенные квартиры в введённом в эксплуатацию доме.

Обеспечение жильём детей-сирот.

В настоящее время в список детей-сирот, подлежащих обеспечением            жилыми помещениями, включено 2 338 человек (923 из них несовершеннолетние), в том числе:

513 детей-сирот уже обеспечены жилыми помещениями, из них 
290 человек были обеспечены жильём в 2016 году, что составляло 37%
от общего числа нуждающихся.

Обеспечение детей-сирот жильём*

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего за 2013-2016 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование, млн. рублей | 54,3 | 164,4 | 168,0 | 162,1 | 548,8 |
| Количество детей-сирот, обеспеченных жильём | 11 | 100 | 103 | 299 | 513 |

* Государственная программа по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей фактически реализуется с 2013 года

142 человека планируется обеспечить жильём до 31 декабря 2017 года, гарантией чего являются уже заключенные государственные контракты 
по приобретению в государственную собственность благоустроенных квартир в г. Димитровграде – 75 квартир; г. Новоульяновске – 14 квартир; 
г. Инзе – 9 квартир; г. Ульяновске – 1 квартира; Кузоватовском районе
 – 2 квартиры; Майнском районе – 12 квартир; Мелекесском районе
 – 18 квартир;Новомалыклинскомрайоне – 11 квартир.

73 человека планируется обеспечить жильём до 31 декабря 2018 года (заключены государственные контракты по приобретению 
благоустроенного жилья в г. Димитровграде – 50 квартир; Радищевском районе – 13 квартир; Чердаклинском районе – 10 квартир).

На сегодняшний день 687 детей-сирот подлежат обеспечению жильём на территории Ульяновской области.

С 2013 года на программу по обеспечению благоустроенным жильем               детей-сирот выделено средств – 742 241,4 тыс. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 565 427,2 тыс. рублей и субсидии из федерального бюджета – 176 814,2 тыс. рублей.

Обеспечение жильём молодых семей.

В 2016 году молодым семьям выдано 30 свидетельств о праве на получение социальной выплаты для целей приобретения (строительство) жилых помещений. На эти цели направлено 14,72 млн. рублей (за счёт федерального бюджета – 5,83 млн. рублей, за счёт бюджета Ульяновской области – 5,98 млн. рублей, за счёт бюджета муниципальных образований – 3,11 млн. рублей).

Обеспечение молодых семей жильём*

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего за 2013-2016 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, млн. рублей | 74,5 | 179 | 15,6 | 3,2 | 17,7 | 14,72 | 304,72 |
| Федеральный бюджет | 32,0 | 58,0 | 4,7 | 0,9 | 5,0 | 5,83 | 106,43 |
| Региональный бюджет | 28,5 | 81,0 | 7,9 | 1,7 | 8,5 | 5,98 | 133,58 |
| Муниципальные бюджеты | 14,0 | 40,0 | 3,0 | 0,6 | 4,2 | 3,11 | 64,91 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 277 | 401 | 36 | 6 | 33 | 30 | 783 |

* Программа по обеспечению жильём молодых семей действует с 2011 года

В 2017 году планируется выдать молодым семьям 27 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений из них 24семьи многодетные. Средняя выплата многодетным семьям составляет около 1 млн. рублей.

Средства 2017 года на реализацию подпрограммы:

Всего: 20,799 млн. руб., в том числе:

федеральный бюджет– 8,085 млн. руб.;

областной бюджет – 8,614 млн. руб.;

муниципальный бюджет – 4,1 млн. руб.

Обеспечение жильём работников бюджетной сферы.

В 2016 году благодаря программе «Губернаторская ипотека» свои жилищные условия улучшили 280 семьи работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и IT-организаций. На эти цели направлено 23,886 млн. рублей.

2 декабря 2016 на совещании с участием Губернатора было принято решение о безусловном продлении действия программы и о заложения в бюджете региона необходимых денежных средств на 2017 год на предоставление единовременных социальных выплат в размере 20,0 млн. рублей, из них:

- работникам областных государственных учреждений Ульяновской области и медицинским работникам Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» – 11,525 млн. рублей;

- работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области – 6,475 млн. рублей;

- работника IT-организаций – 2,0 млн. рублей.

В 2017 году планируется выдать более 300 Свидетельств о предоставлении единовременной социальной выплаты на приобретение жилья на сумму более 45,0 млн. рублей.

Всего же в регионе с начала 2016 года выдано более 9 265 ипотечных кредитов, на общую сумму более 11 млрд. 387 млн. рублей, при этом за аналогичный период прошлого года ипотечных кредитов выдано почти в 1,5 меньше.

Программа «Жильё для российской семьи». В 2016 году в реализации программы участвуют 8 строительных организаций, которые возводят жильё эконом-класса на 11 участках (в Ульяновске и Димитровграде). Общая площадь жилья, которую планируется возвести – 351 187кв.м жилья (целевой показатель программы 351,2 тыс. кв.м).

На 01.01.2017 в Сводный реестр граждан Ульяновской области, имеющих право на приобретение жилья эконом-класса в рамках программы «Жильё для российской семьи», включено 2 104 семей. 1644 участников программы уже заключили договоры долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов (1214 из них – с привлечением ипотечных кредитов).

Программа ФЦП «Жилище»

В 2016 году по федеральной целевой программы «Жилище» из федерального бюджета в Ульяновскую область привлечено 270 млн. рублей на реализацию мероприятий:

Строительство детского сада на 240 мест в Засвияжском районе г.Ульяновска.

Срок ввода объекта в эксплуатацию согласно контракту – 01.04.2017.

Строительство автомобильной дороги по проспекту Ульяновский в Заволжском районе г. Ульяновска.

Введена в эксплуатацию в декабре 2016.

В текущем году из федерального бюджета привлечено средств в сумме 1,229млрд.руб. на финансирование строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры в новых строящихся микрорайонах.

В 2017 году будет построено: 2 детских сада на 280 посещений каждый в Заволжском районе г. Ульяновска, школа на 1000 мест в Засвияжском районе г.Ульяновска и 5 автомобильных дорог общей протяжённостью 5,2 км.

В связи с внесёнными в федеральное законодательство изменениями Министерством внесены изменения в нормативно-правовые акты Ульяновской области.

Долевое строительство

За 2016 год заключено 8376 договоров долевого участия.

На контроле Министерства находится 264 объекта, строительство осуществляют 77 застройщиков, общее количество заключенных договоров долевого участия более 14 тысяч.

В целях защиты прав граждан – участников долевого строительства в июле 2016 года внесены изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ О долевом строительстве (вступают в силу с 01.01.2017).

Одним из ключевых аспектов нововведений стало установление требований к финансовой обеспеченности застройщиков, а именно к уставному капиталу, в зависимости от площади возводимого жилья.

В целях повышения информационной открытости застройщиков, привлекающих средства граждан, установлены обязательные требования к составу и достоверности раскрываемой ими информации.

Расширены полномочия контролирующих органов – Министерства. Без заключения о соответствии застройщика требованиям закона, такой застройщик не сможет зарегистрировать договор долевого участия, а значит и деньги граждан привлекать не сможет.

Строительство социальных объектов

Служба единого заказчика

- В 2016 году охвачены контролем 281 объект областной и муниципальной собственности, на общую сумму 2 042,9 млн.рублей, в том числе:

- - 64 объекта единого заказчика на сумму 690,8млн.рублей;

- - 217 объектов на осуществление функций технического заказчика на сумму 1352,1млн.рублей, из них:

Из 217 объектов, охваченных строительным контролем, завершены работы на 192 объектах, переходящими на 2017 год являются 25 объектов.

- Функции по строительному контролю ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» осуществляет на безвозмездной основе, что позволило в 2016г. сэкономить средства бюджета в размере 44,9 млн.рублей.

В 2017 году намечено не менее масштабное строительство, реконструкция и капитальный ремонт социальных объектов за счет средств всех уровней бюджетов, заказчиками строительства которых являются как и ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» так и муниципальные образования Ульяновской области.

Будут продолжены работы по капитальному ремонту объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Средства на эти цели отраслевыми Министерствами предусмотрены. Завершиться строительство таких социально – значимых объектов, как детского сада в вкр. «Юго-Западный» города Ульяновска, детского сада по ул. Восточная в г. Димитровграде и нового объекта – школа – сад в р.п. Кузоватово, Центра охраны здоровья женщин и перинатального центра в Ульяновске и так далее. Кроме того начнём строительство 2-х новых школ и 2-х детских садов в г. Ульяновске, школы в р.п. Тереньга и р.п. Ишеевка. Так же планируем начать строительство Центра художественной гимнастики.

Местные инициативы граждан

По результатам конкурсного отбора в 2016 году определено и реализовано 55 объектов, подготовленных на основе местных инициатив граждан на сумму 62 млн.руб.

Бюджетом Ульяновской области в 2017 году на реализацию местных инициатив предусмотрено 100 млн. рублей.

ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» осуществлял контроль за реализацией данных проектов.

Развитие строительной индустрии

В настоящее время производством строительных материалов в Ульяновской области занимается 34 крупных и средних организаций. На предприятиях промышленности строительных материалов трудится около 7,2тыс.чел.

В 2016 году в реализации 6 инвестиционных проектов по строительству и модернизации (общий объем инвестиций – 3,7 млрд. рублей):

Строительство Завода по производству сухих строительных смесей в Теренгульском районе, мощностью 200 тыс. т в год. Заказчик – ООО «Лукьяновский ГОК». Создание новых рабочих мест – 200.

Строительство завода по производству керамзита и легких наполнителей в г. Ульяновск, мощность 420 тыс. куб. м в год. Ввод в эксплуатацию –2017 год. Заказчик ПАО «УКСМ». Создание новых рабочих мест – 80.

Реконструкция мелового завода «Шиловский». Ввод в эксплуатацию – 2017 г. Заказчик ООО МЗ «Шиловский». Создание новых рабочих мест- 35.

Строительство Завода сухих строительных смесей в п. Красный Гуляй Сенгилеевского района, мощностью 180 тыс. т в год. Ввод в эксплуатацию –2017 г. Заказчик – Седрус (КС-Инвест). Создание новых рабочих мест – 130.

Строительство завода железобетонных изделий в п. Красный Гуляй Сенгилеевского района. Ввод –2018 г. Заказчик ООО «Финанс Плюс». Создание новых рабочих мест – 87.

Строительство завода строительных смесей ГК «Юнис»в Сенгилеевском районе. Ввод в эксплуатацию – 2017 г. Заказчик ООО «Волжская инвестиционная компания». Создание новых рабочих мест – 126.

В январе-декабре 2016 года предприятиями и организациями области выполнено работ собственными силами по виду деятельности «строительство» на 40 359,9 млн. рублей, или 80,8% к январю-декабрю 2015 года.

В январе-декабре 2016 года крупными и средними предприятиями выполнено общестроительных работ по возведению зданий на 8607,7 млн. рублей, что составило 59,0% в общем объеме работ по виду деятельности «строительство»;  по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи – на 1620,8 млн. рублей, (11,1%); по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов – на 1191,5 млн. рублей, (8,2%); по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог – на 964,9 млн. рублей (6,6%).

Крупными и средними предприятиями и организациями области в январе-декабре 2016 года выполнено проектно-изыскательских работ для строительства на 69,7 млн. рублей, в декабре 2016 года – на 16,9 млн. рублей.

Задачи на 2017 год

- Выполнение директивного плана ввода жилья 2017 года – 970 тыс. квадратных метров.

- Реализация программы переселение граждан из аварийного жилья (необходимо переселить - 924 человека из 388 жилых помещений общей площадью 15346,52 кв. м 56 аварийных домов).

- Реализация программы обеспечение жильём детей сирот (необходимо обеспечить – 142 человека).

- Реализация подпрограммы обеспечение жильём молодых семей (выдать 27 свидетельств молодым семьям о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений из них 24многодетным семьям).

- Реализация мероприятий по ФЦП «Жилище»  в 2017 году – 1 млр.229 тыс.рублей).

- Реализация программы «Жильё для российской семьи» (до 01.07.2017 необходимо ввести – 351 187кв.м).

- Реализация программы «Губернаторская ипотека».

- Реализация3-х приоритетных проектов жилищного строительства.

- Осуществление строительного контроля на 227 объектах соцсферы областной и муниципальной собственности.

- Осуществление контроля на 264 объектах долевого строительства в целях защиты прав граждан – участников долевого строительства.

- Развитие промышленности

- Результаты работы промышленности Ульяновской области по итогам 2016 года превысили достигнутые в 2015 году значения, об этом свидетельствует индекс промышленного производства, который по итогам  2016 года составил 100,8%, в целом по  РФ индекс чуть выше – 101,1%.

Львиную долю промышленности региона (порядка 87%) занимают обрабатывающие производства. По итогам 2016 года индекс в обработке составил 101%. Предприятия Ульяновской области этой отрасли показали значительно лучший результат работы, чем предприятия в большей части страны. В целом по РФ индекс обрабатывающих производств составил 100,1%.

Вторая составляющая промышленности - добыча полезных ископаемых (доля около 3%). Индекс в Ульяновской области  - 110,2%, в целом по РФ  102,6%.

Понижающим фактором индекса промпроизводства Ульяновской области  стали показатели производства и распределения электроэнергии, газа и воды (доля в промышленности около 9%), где индекс по итогам 2016 года составил  94,9%. В отличие от Ульяновской области, в России в этом секторе наблюдается рост  - 101,5%.

По предварительным данным, по итогам 2016 года Ульяновская область занимает 57 позицию в рейтинге субъектов РФ по индексу промышленного производства, в рейтинге субъектов ПФО - 9 место. В 2015 году позиции были несколько лучше. Ульяновская область занимала центральную часть рейтинговой  таблицы – 37 место в РФ и 7 место (из 14) в ПФО.  Отрадно, что с 2004 года Ульяновская область значительно усилила свои позиции по промышленному развитию. В 2004 году  регион завершал рейтинг субъектов ПФО по индексу промышленного производства, занимая 14 позицию, а в  целом по РФ 77 место. Таким образом, за последние 12 лет регион поднялся на 20 позиций вверх в рейтинговой таблице из чуть более 80 субъектов РФ.  Принимая во внимание то, что все регионы за этот период стремились повышать свои социально-экономические показатели,  опережающее развитие Ульяновской области на фоне других субъектов свидетельствует об эффективности и грамотности принимаемых управленческих решений и проводимой политике в промышленном секторе региона.

В целом, индекс промышленного производства Ульяновской области превысил 100%-ый рубеж благодаря успешной работе промышленных предприятий Ульяновской области.

Объем отгруженных товаров за 2016 год составил 283,2 млрд руб., темп роста 108,9%. Бесспорным лидером Ульяновской области по объему отгруженной продукции остается АО «Ульяновский механический завод». На него приходится порядка 15% всей отгруженной продукции по региону. Тенденция роста показателей на этом предприятии оказала большое положительное влияние на формирование индекса промпроизводства в регионе. Также высокий удельный вес имеет ООО «УАЗ» -  отгружено продукции на сумму 33 млрд руб., это 11,7% от общего объема отгрузки. Высокие показатели демонстрирует сравнительно новое предприятие АО «Исузу  Рус" – объем отгрузки сложился в размере 7 млрд  руб., темп роста к прошлому году 149%.

В обрабатывающей отрасли положительные относительно прошлого года значения индекса производства зафиксированы в 5-ти видах деятельности, которые формируют 30% объема отгрузки в отрасли, при этом 23% приходится на производство пищевых продуктов, включая напитки и табак.

Таким образом, индексы, сложившиеся в видах деятельности, на 30% формирующих объем отгрузки обрабатывающих производств настолько высоки, что смогли компенсировать низкие показатели производства, которые сложились в остальных видах деятельности, на 70% составляющих объем отгрузки по обработке.

Рост обрабатывающей отрасли вУльяновкой области сложился благодаря достаточно высоким индексам по видам деятельности:

- производство пищевых продуктов, включая напитки и табак (доля в обрабатывающих производствах - 23%) – индекс138%;

- целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (доля в обработке 1,2%) – 112,2%. Впервые за последние 5 лет индекс превысил 100 %-й рубеж. Ранее только в 2011 году был зафиксирован стремительный рост -149,8%.

По данному виду деятельности необходимо отметить ОАО«Ульяновский дом печати» (доля в виде деятельности порядка 40%) – объем производства составил 0,7 млрд руб. или 113%  к 2015 году, объем отгрузки  1,07 млрд руб., или  109%., ООО «Димитровгардская типография» - производственные показатели выросли в 2 раза;

- химическое производство (доля в обрабатывающих производствах 0,9%) – 133,4 %. По итогам 7 мес. 2016 года индекс достиг своего наименьшего значения - 85,8%, после чего начался стремительный рост;

- производство резиновых и пластмассовых изделий (доля в обработке  1,7%) – 138,7%;

- производство машин и оборудования (доля в обработке - 3,2%) – 121,4% (доля по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1,2%).

Локомотивом выступает ОАО «Ульяновский патронный завод» (доля составляет порядка 45%), по итогам года объемы отгрузки превысил 3 млрд. руб.,  рост 120% к соответствующему периоду предыдущего года, производство продукции в стоимостном выражении незначительно ниже значений прошлого года – 105%. Выполняется заказ патронов гражданского назначения на экспорт.

ОАО «Димитровградхиммаш» (доля в виде деятельности порядка 25%) объем отгрузки  по итогам  2016 года составил 2 млрд руб. или 92 %, при этом производство продукции выросло до 113% (2,4 млрд руб.).

Самые низкие индексы в обработке сложились в видах деятельности:

-  производство нефтепродуктов– 46,8%;

-  производство изделий из кожи – 58%.

Суммарно эти виды деятельности имеют долю вобрабатывающих производствах  менее 1%.

Также низкий индекс сложился в  производстве транспортных средств и оборудования-  69,7% (этот вид деятельности имеет наибольший удельный вес в общем объёме обрабатывающих производств  - 27%), отгружено товаров и услуг на сумму 67 млрд руб.

На формирование индекса оказал влияние целый ряд факторов. Так, по  итогам 2015 года индекс в производстве транспортных средств и оборудования сложился 105,4%, это сравнительно высокий показатель и наращивать объемы к высокой базе каждый год достаточно сложно, учитывая непростую экономическую ситуацию в стране и в мире в целом. В свою очередь, низкий индекс 2016 года  дает возможности для формирования положительной динамики на 2017 год.

В целом сложившаяся ситуация является следствием снижения покупательского спроса на автомобили,это общероссийская тенденция. Согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса, в 2016 году всего реализовано на 11% машин  меньше, чем годом ранее. Это самый низкий объем за последние 10 лет.

Ведущее предприятие вида деятельности ООО «УАЗ» (доля в виде деятельности порядка 49%) по итогам года показало рост объема отгруженных товаров –  33 млрд руб. или 107%, но производство автомобилей  сократилось почти на 10%.За год с конвейера сошло 51706 автомобилей, в то время как за 2015 год - 57169 шт.

При этом, по обнародованным АО «Соллерс» данным, в 2016 году ульяновский автозавод увеличил продажи автомобилей на 1% и занял 9 позицию по объему продаж новых автомобилей в России, рыночная доля бренда УАЗ выросла с 3,0% до 3,4%. Лидерами роста на российском рынке в 2016 году стали модели УАЗ Карго и УАЗ Пикап, объем продаж которых вырос на 19,5% и 7,3% соответственно. Популярных внедорожников УАЗ Патриот за год было реализовано более 19 тыс.

В 2016 году на экспорт было отправлено всего 3,5тыс. автомобилей  УАЗ, что меньше объема предыдущего года на 29%. Снижение доли экспорта связывают с падение спроса на автомобили на одном из основных своих рынков – в Казахстане.

Наиболее успешным в данном виде деятельности предприятием по итогам года стало  молодое предприятие АО «ИСУЗУ-РУС», выпускающее грузовики. Объем отгруженной продукции составил 7,2 млрд.руб., что больше чем, например, вместе взятые АО «Ульяновский патронный завод»  и  АО «НПО «Марс». При этом численность составляет всего 161 человек, темпы роста отгрузки 149 %, а производства 122%.

ООО «УАЗ-Автокомпонент» - отгружено продукции на 6,9 млрд. руб., рост 112%, .

АО «Авиастар-СП»  - отгружено продукции за 2016 год  на сумму  2млрд руб., это 27% от объемов 2015 года. Вместе с этим, увеличение инвестиций в 1,5 раза свидетельствует об активной модернизации. Уже в январе 2017 года прогнозируется, что объем отгрузки в 5 раз превысит объем января 2016 года.

АО «Ульяновский моторный завод» – продукции произведено на сумму 3,3  млрдруб, это 103 % к объему 2015 года, производство запасных частей за год выросло почти на 9%, а производство двигателей (штук)  наоборот сократилось на 11% относительно 2015 года.

ООО «Димитровградский завод автокомпонентов» – отгружено продукции на сумму почти 2 млрд руб., это 74% к аналогичному периоду 2015 года.

ООО «Автодом» - лидер в регионе по темпу роста отгрузки - 177%, отгружено продукции на сумму 1,3 млрд руб. За год выпущено 396 автобусов (рост в 1,5 раза), 1004 автомобилей специального назначения.

ООО «Федерал – Могул Димитровград» - один из наиболее успешно развивающихся предприятий г.Димитровграда. Отгружено продукции на сумму 0,8 млрд руб. или 137%  к  2015 году, произведено продукции на сумму  0,7 млрд.руб. или 152%  .

ООО «ДААЗ-Штамп»  - отгрузка составила – 1,9 млрд.руб. , это 91% к объему прошлого года, производство продукции в штучном эквиваленте сократилось до 65% от объема предыдущего года.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (по оценке, доля в общем объёме обрабатывающих производств по итогам 2016 года - 24%, за год увеличилась на 6%)  - индекс составил 97,4%. Отгружено товаров на сумму 59,9 млрд руб.

Предприятия данного вида деятельности в 2016 году показали одни из лучших темпов роста в регионе.

«НПП «Искра» – лидер по темпу роста производства и отгрузки произведённой продукции (среди предприятий, с годовым объемом производства менее 1 млрд руб.). За 2016 год объем производства увеличен вдвое  (212%) -  до 0,7 млрд руб., объем отгрузки  229% к объему 2015 года.

АО «УКПБ» - восходящая планомерная динамика роста отгрузки  наблюдалась на протяжении всего 2016 года. По итогам года отгружено продукции на сумму  6,2 млрд.руб. -  147%, рост производства  - 149%.  Почти в 7 раз выросло штучное производство продукции, из них более чем в 5 раз выросло производство приборов и инструментов навигационных.

АО «Ульяновский механический завод» - в 2016 году отгружено товаров на сумму 41 млрд. руб. Это больше, чем суммарный объем отгруженных товаров в добыче полезных ископаемых и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в целом по Ульяновской области. Темп роста отгрузки 105%. Необходимо отметить, средняя  заработная плата на предприятии также одна из самых высоких в регионе – 51 тыс.руб.

АО «НПО «Марс» - объем производства продукции за 2016 год составил 3,2  млрд руб.  или 125% к соответствующему периоду прошлого года, объем отгруженных товаров 2,9 млрд руб. или 129% к прошлому году. Предприятие является лидером по абсолютному размеру и темпу роста заработной платы - 67,8 тыс.руб. или 133% к 2015 года.

ООО «Автосвет» – производство продукции на сумму 2,2 млрд руб. или 98% к аналогичному показателю 2015 года.  В силу специализации своего производства (является крупнейшим производителем светотехнических изделий для автомобильных заводов), предприятие испытывает влияние текущих процессов на автомобильном рынке. Необходимо отметить, что производственные показатели предприятия значительно выше  уровня падения в автопроме в целом.

Несмотря на сравнительно высокие производственные показатели предприятий, индекс по виду деятельности «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» так и не достиг 100-процентного порога. Это, в первую очередь, связано с тем, что значительная часть производства и отгрузки предприятий приходится на НИОКР, что не учитывается при формировании индекса. Кроме того, по отдельным позициям принимается к учету только количество произведенной продукции, без учета его стоимости.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (5,1% в общем объёме обрабатывающих производств ) – индекс 96,3%. Объем отгруженных товаров по виду деятельности составил 12,6 млрд.руб.

Ведущее предприятие АО «КТЦ «Металлоконструкция» (доля в виде деятельности, по оценке,  более 30%), объем отгруженных товаров  составил 5,6  млрдруб, это 112% к предыдущему году. Произведено продукции  - 2,7 млрд руб.  (87%).

ООО «Димитровградский инструментальный завод» - объем производства продукции составил0,3 млрдруб.  или 92%, объем отгрузки  также 0,3  млрд руб. или 91% к 2015 году;

ООО «Димитровградский завод алюминиевого литья – отгружено продукции на 0,3 млрд руб. , 56% к 2015 году;

Текстильное и швейное производство (1,3% в общем объёме обрабатывающих производств) – индекс 85,5%. Высокие результаты демонстрирует димитровградский филиал ООО Ковротекс» - объем отгрузки 0,4 млрд .руб., рост 130%.

Поддержка региональных производителей

В 2016 году на территории Ульяновской области успешно реализован ряд мероприятий, что позволило достичь положительной динамики развития промышленности региона, и легло в основу планов и новых проектов по развитию промышленного потенциала области на 2017 год.

1.В 2016 году запущен в действие сравнительно новый механизм государственной поддержки и развития импортозамещения  - специальный  инвестиционныйконтракт (СПИК), реализация которого создает необходимые условия для привлечения и поддержки иностранных инвесторов, осуществляющих совместные проекты по модернизации действующих и созданию новых производств на территории Российской Федерации.

К указанному инструменту уже сегодня активно проявляют интерес иностранные инвесторы. Так, одним из проектов, реализуемых в рамках специнвестконтракта, выступает совместное предприятие станкостроительного завода немецко-японского концерна «ДМГ МОРИ». Проект предусматривает выпуск широкой линейки токарных и фрезерных обрабатывающих центров с выходом в 2017 году на проектную мощность свыше 1000 станков в год. Также проектом предусмотрено создание Инжинирингового центра по обучению персонала и разработке новых моделей металлорежущего оборудования на территории России. Контракт с участием Российской Федерации заключен 30.09.2016г в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016».

Кроме того, в феврале 2016 года было принято постановление Правительства Ульяновской области о порядке заключения специальных инвестиционных контрактах без участия Российской Федерации (№59-П от 16 февраля 2016 года), предполагающее более доступные критерии заключения СПИК для местных производителей на региональном уровне.

Ряд заинтересованных промышленных предприятия региона в настоящий момент готовят необходимый пакет документов.

2. В феврале 2016 года Ульяновский регион стал одним из первых, где начал свою работу Региональный Фонд развития промышленности.

Ресурсы Фонда в размере 100 млн. руб. на 2016г. предназначены для предоставления низкопроцентных займов промышленным предприятиям, реализующим проекты по расширению, модернизации действующего или создания нового производства по выпуску импортозамещающей продукции с экспортным  потенциалом.

На сегодняшний день предприятиями региона подано заявок на общую сумму более 300 млн. руб., что говорит о высокой заинтересованности производителей в данном инструменте поддержки. Займы на сумму более 75 млн. руб. уже получили 6 предприятий - ООО "АТМ", ООО «Димитровградский пружинный завод», ООО "Юнит групп", ООО «Призма», ООО «Памир», ООО «Аврора». Еще ряд заявок предприятий проходят экспертизу в установленном порядке.

Кроме того, 2 августа 2016г. Ульяновской областью было заключено Соглашение о сотрудничестве с Федеральным Фондом развития промышленности, которое позволит выдавать предприятиям совместные займы федерального и регионального фондов на еще более выгодных условиях.

В конце декабря 2016 г. Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ одобрил первый федерально-региональный заём по программе «Совместные займы», который получит  компания «Памир» из Ульяновской области.

С привлечением займа компания организует в Ульяновске производство чугунолитейных изделий (до 10 тыс. тонн в год) для предприятий автомобильной, строительной и станкостроительной промышленности, что снизит зависимость отечественных производителей от импорта из Китая и Индии. Продукция, в частности, будет поставляться «Ульяновскому станкостроительному заводу» немецко-японской DMG Mori, которая в 2016 году при поддержке ФРП заключила специальный инвестиционный контракт с федеральным и региональным правительствами.

Стоимость проекта компании «Памир» – 306,6 млн рублей, из которых 65 млн руб. могут быть предоставлены федеральным Фондом развития промышленности и региональным Фондом «Корпорация по развитию предпринимательства в Ульяновской области» в долевом соотношении 45 млн рублей и 20 млн рублей соответственно.

Программа «Совместный займ» предусматривает федерально-региональное кредитование промышленных предприятий на сумму от 20 до 100 млн рублей под 5% годовых сроком до 5 лет. На долю ФРП (федеральная составляющая) приходится не более 70% займа, на долю регионального института развития – не менее 30%. Общая стоимость проекта, претендующего на участие в программе, должна быть не меньше 40 млн рублей.

В 2017 году в Региональном Фонде также предусмотрены средства в сумме 100млн. руб. на реализацию данного механизма поддержки предприятий, а к 2020 году капитализация достигнет 1 млрд. руб.

3. Реализуетсясистема предоставления налоговых льгот для промышленных предприятий региона, позволяющая направлять высвобождаемые средства на модернизацию производства, дальнейшее развитие инновационных технологий, освоение выпуска новой конкурентоспособной продукции. В частности, на законодательном уровне в регионе закреплены налоговые преференции:

- льготы по налогу на имущество организаций для предприятий самолетостроения (в 2016 году сумма льгот для АО «Авиастар-СП» составила 72,6 млн. руб., в 2017 – прогноз около 90млн. руб.).

- льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество предприятиям индустриального (промышленного) парка, расположенного на территории моногорода 1 категории в период 2017-2020гг составят по прогнозным данным более 135 млн.руб.

- льготы по региональным налогам (налог на имущество, транспортный налог, доля налога на прибыль, подлежащая зачислению в областной бюджет)  предприятиям, предоставляющим  авиационную технику в лизинг (в 2016 году  сумма составит 88 млн. руб.)

- льгота по земельному налогу предприятиям и организациям, осуществляющим производство автомобилей в размере 50% (в период с 2014 по 2016гг ООО УАЗ, например, воспользовался данным видом льгот на сумму около 60 млн. руб., в 2017г – прогнозно льгота составит 21млн. руб.).

4. Кроме того, по итогам  взаимодействия с ООО «УАЗ» в 2016 году, сцелью развития «промышленной площадки «УАЗ», принято решение совместно с ООО «УАЗ» сформировать презентационные материалы по индустриальному парку УАЗ. Будет обеспечено размещение информации на сайте департамента промышленности.  Кроме того, для консолидации усилий, рассматривается возможность заключения трехстороннего соглашения между Правительством Ульяновской области, ООО «УАЗ» и Ульяновской торгово-промышленной палатой о сотрудничестве в области продвижения и развития индустриального парка УАЗ, привлечения новых резидентов, содействия в получении федерального статуса.

5. 2016 год стал особо значимым для предприятий промышленной площадки АО «Димитровградский  автоагрегатный завод».

При поддержке Департамента промышленности, приказом  Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 6 мая 2016 года подтверждено соответствие «Индустриально-промышленного парка ДААЗ» и управляющей компанией индустриального парка - АО «ДААЗ» требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков.

На сегодня число резидентов, осуществляющих деятельность на территории индустриального парка «ДААЗ», составляет свыше 15 предприятий, общая численность которых   насчитывает более 5000 человек.

Полученный статус площадки ДААЗ предполагает привлекательные для предприятий условия функционирования.

По поручению Губернатора области и с целью законодательного обеспечения на региональном уровне предоставления государственной поддержки управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и организаций – резидентов индустриальных (промышленных) парков департаментом промышленности Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области разработан и принят Законодательным Собранием Ульяновской области Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» от 27.09.2016  130-ЗО.

Законом установлена сроком до 4 лет налоговая ставка налога на прибыль в размере 13,5% организациям – резидентам индустриальных (промышленных) парков, а также освобождены от налога на имущество сроком до 4 лет управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, что обеспечит создание благоприятных условий развития промышленной деятельности на территории региональных индустриальных (промышленных) парков, сделает возможным направление высвободившихся средств на модернизацию существующих производств, освоение производства новой высокотехнологичной продукции.

Кроме того, вышеперечисленные меры обеспечат создание новых рабочих мест, рост объемов производства и, соответственно, приведут к увеличению налоговых поступлений в бюджет Ульяновской области.

Дополнительно в рамках региональной кооперации ведётся проработка размещения заказов на предприятиях промышленной площадки АО «ДААЗ». Заинтересованность в сотрудничестве проявили АО «Объединённые автомобильные технологии» с ООО «Ульяновский автомобильный завод» и АО «Ульяновский моторный завод».

Определён перечень изделий производства предприятий АО «ДААЗ», по которым ООО «УАЗ» направило соответствующие запросы в рамках достигнутых договоренностей. Совместные работы ведутся с привлечением конструкторских служб предприятий. На сегодняшний день проходит этап согласования конструктивного соответствия, после чего будет организована подготовка производства по позициям, в которых в процессе переговоров удалось обеспечить требуемый уровень цен.

ГК «ГАЗ» готово передавать на промышленные предприятия региона для гальванической обработки детали, производимые на УМЗ. Также УМЗ может рассмотреть возможность изготовления деталей на заказ.

Поддержка целого комплекса действующих промышленных объектов индустриального (промышленного) парка ДААЗ на территории моногорода 1 категории г. Димитровграда, привлечение и запуск новых предприятий поможет диверсифицировать экономику моногорода, сделать её более устойчивой, минимизировать тяжелую зависимость от градообразующих предприятий,  создать новые рабочие места и сохранить кадровый потенциал предприятий, увеличив при этом объем отгрузки за счет новой, востребованной на рынке продукции. Это, в свою очередь, безусловно, будет способствовать оздоровлению непростой социально-экономической ситуации, сложившейся на сегодняшний день в г. Димитровграде.

6.  В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Реструктуризация и стимулирование развитие промышленности» на 2015-2020 годы» государ-ственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П, проведена работа по модернизации и техническому перевооружению производственного сектора исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области. Всего, с использованием бюджетных ассигнований, приобретено оборудования на сумму 0,3 млн. руб. В целях эффективного и своевременного выполнения мероприятий, между Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области заключено соглашение о Сотрудничестве от 05.07.2016 № 227. В 2017 году работа будет продолжена в части мониторинга эффективности использования представленных ассигнований.

Так, в результате ранее представленной поддержки, по итогам 2016 года объём производства продукции учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области составил 106,1% к 2015 году  или 101,1 % от плановых показателей 2016 года.

Увеличение доли уплаченных учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета Ульяновской области составило 105 %, плановые показатели полностью выполнены.

7. С целью создания условий для проведения модернизации производства, в 2016 году был реализован  ряд других мер поддержки. Так, предоставлены субсидии организациям, осуществляющим производство и обработку трикотажного полотна, на возмещение части затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии.  В 2016 году  на данные цели в областном бюджете предусмотрено и реализовано  финансирование в размере 3,6 млн. руб.

В рамках мероприятия были приняты НПА:

- в августе 2016 года подписано постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ульяновской области и осуществляющим производство и обработку трикотажного или вязаного полотна, в целях возмещения части затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии» (№367-п от 02.08.2016);

- распоряжением Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области утверждён состав Комиссии по рассмотрению пакета документов в целях предоставления субсидий юри-дическим лицам, зарегистрированным на территории Ульяновской области и осуществляющим производство и обработку трикотажного или вязаного полотна, в целях возмещения части затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии (№543-ОД от 12.08.2016) (далее – Комиссия).

В октябре 2016 года между Министерством и ООО «Ульяновская фабрика полотна» подписано Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам, зарегистрированным на территории Ульяновской области и осуществляющим производство и обработку трикотажного или вязаного полотна, в целях возмещения части затрат на оплату услуг по передаче электрической энергии (№ 303 от 03.10.2016).

Согласно представленному отчёту использования субсидий ООО «Ульяновская фабрика полотна» субсидии, полученные в результате реализации мероприятия, направлены на снижение издержек производства (закупка сырья, оплата энергозатрат на производства), а также на модер-низацию производства (закупка комплектующих для вязальных машин).

В декабре 2016 года принят пакет документов по предоставлению субсидий на возмещение части затрат за оплату услуг по предоставлению энергоресурсов организациям, в которых численность работников, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организации - в размере более 5 млн. руб.

Действие субсидий распространяется на производственные предприятия Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (ВОС) и Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», расположенных на территории Ульяновской области.

Данная мера поддержки позволит социально-значимым предприятиям региона (таким как ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт», ООО  «Димитровград ЖгутКомплект» и ООО «Ульяновское Социально-Реабилитационное предприятие»):

- снизить себестоимость производства для установления более низких и, соответственно, конкурентоспособных цен на выпускаемые изделия;

- увеличить объемы производства готовой продукции, работ, услуг;

- направить высвободившиеся денежные средства на техническое перевооружение предприятий, сохранение рабочих мест и обеспечение трудовой занятости инвалидов.

8. Ещё одно важное направление реализации промышленной политики в регионе – исполнение отраслевых и региональных планов импортозамещения. Департаментом промышленности Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта разработан региональный План мероприятий по импортозамещению № 106-ПЛ, утвержденный Губернатором Ульяновской области 14.06.2016г. и согласованный Министерством промышленности и торговли РФ.

План включает в себя мероприятия по организации взаимодействия органов исполнительной власти и промышленных предприятий региона в целях развития реального сектора экономики и реализации политики импортозамещения.

По итогам заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ по теме реализации  мероприятий, направленных на развитие реального сектора экономики и импортозамещение в регионах ПФО, прошедшего октябре 2016г в г. Саратове, Ульяновский регион был отмечен как один из самых успешно развивающихся в данном направлении.

Совещательные органы. Оптимизация 2016.

Отдельно стоит отметить проведенную работу в направлении переформатирования процессов взаимодействия органов власти, экспертного сообщества, промышленных предприятий региона, Министерства промышленности РФ, федеральных профильных структур.

Безусловно, существующая модель работы совещательных органов обеспечивала достижение поставленных целей. При этом периодичность проводимых заседаний не позволяла решать проблемные вопросы в достаточно коротком промежутке времени.

В связи с этим, очевидно, назрела необходимость консолидации всесторонних усилий для последовательного решения конкретных вопросов в максимально оперативном режиме.

Для обеспечения такого формата деятельности Министерством промышленности, строительства, ЖКК и транспорта была оптимизирована работа нескольких региональных совещательных органов и сформирован обновленный Совет по промышленной политике в Ульяновской области.

В рамках деятельности обновленного Совета объединены усилия Совета по модернизации экономики и инновационному развитию, Экспертного совета по импортозамещению, Совета главных конструкторов организаций радиоэлектронной отрасли.

Принципиальное отличие от прежнего формата работы – возможность обсуждения проблемных вопросов и выработки конкретных решений на уровне рабочих групп, созданных в рамках Совета по промышленной политике.

Рабочие группы сформированы по трем основным направлениям – развитие импортозамещения, модернизация экономики и инновационное развитие, анализ нормативно-правовой базы.

В состав групп привлечены лучшие специалисты предприятий региона, общественных объединений, обсуждение и выработка предложений будет осуществляться непосредственно на уровне прямого соприкосновения с возникшей проблемой.

Возможность организации деятельности рабочих групп Совета в оперативном режиме с необходимой периодичностью позволит достичь максимально быстрого реагирования на проблемы и принятия всесторонне проанализированных решений.

Задачи на 2017 год.

Задачей на 2017 год является сохранение достижений 2016 года – индекс промышленного производства не ниже 100%-го уровня, повышение позиций в рейтинговых таблицах, максимальное использование федеральных ресурсов.

В 2017 году будет продолжена работа по запущенным в 2016 году проектам, начнется работа по новым направлениям.

1.Одной из ключевых задач на 2017 год является усиление взаимодействия с федеральным центром для максимального использования возможностей и ресурсов, предоставляемых федеральным Правительством с целью развития промышленности субъектов РФ.

На сегодняшний день Министерство промышленности, строительства, ЖКК и транспорта имеет все необходимые контакты и возможности взаимодействия с Минпромторгом РФ. Поддерживается оперативный режим работы с профильными департаментами, активно наполняется база данных ГИСП Минпромторг РФ (Государственная информационная система промышленности, созданная по заказу Минпромторг РФ), позволяющая не только заявить региону о себе в масштабах всей страны, но и анализировать ситуацию в отраслях соседних регионов, изучать практики реализации промышленной политики, перенимать успешный опыт и находить новые перспективы сотрудничества.

При этом в целях более эффективного сотрудничества, целесообразно закрепление куратора из числа сотрудников Минпромторга РФ за каждым регионом (округом), задачей которого, обладая максимальной информационной осведомленностью, являлось бы оказание содействия в установлении контактов с профильными подразделениями Минпромторга РФ, иными внешними структурами, организации встреч с руководством для обсуждения проблемных вопросов, консультационная и методологическая поддержка.

В частности, в 2017г Министерством промышленности, строительства, ЖКК и транспорта (блок промышленности) планируется организовать рабочие встречи с подразделениями Минпромторга РФ – департаментами региональной промышленной политики, авиационной промышленности, оборонно-промышленного комплекса, департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения, развития промышленности социально-значимых товаров и других.

В январе уже состоялся визит  первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области А.С. Тюрина в Минпромторг РФ. Были проведены рабочие встречи с руководителями ряда ключевых департаментов.

Обсуждены вопросы развития производства социально-значимых товаров в Ульяновской области, был проработан и положительно решен вопрос о предоставления субсидий в рамках постановления Правительства №1179 за 2016г при условии предоставления недостающих документов и устранения выявленных замечаний.  Также была достигнута договоренность о посещении директором департамента развития промышленности социально-значимых товаров Колобовым Д.В. в 1 квартале 2017г Парка индустрии детских товаров в г. Ульяновске и предприятий легкой промышленности Ульяновской области. В рамках встречи с директором Департамента региональной промышленной политики обсуждены вопросы развития промышленности в Ульяновской области, итоги деятельности промышленных предприятий за 2016г, перспективы на 2017г, существующие проблемы и способы их решения. Достигнута договоренность о новых форматах взаимодействия с федеральными органами власти В целом по итогам проведенных встреч достигнуты договоренности о новых форматах взаимодействия, позволяющих расширить сотрудничество как с региональными так и с федеральными органами исполнительной власти.

2. Продолжится работа по реализации поддержки предприятий через заключение специальных инвестиционных контрактов без участия Российской Федерации, в том числе в рамах постановления Правительства Ульяновской области (№59-П от 16 февраля 2016 года),  предполагающее более доступные критерии заключения СПИК для местных производителей на региональном уровне.

3. В рамках подпрограммы «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области на 2014-2018 годы продолжится работа по созданию условий для модернизации и технического перевооружения производственного сектора исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области, объем финансирования 1,08 млн.руб.

4. Для повышения эффективности промышленной политики будет усилено взаимодействие с предприятиями региона, ассоциациями и объединений, в том числе с их привлечением  к активной работе в рамках заседаний Совета по промышленной политике и его рабочих групп, а также рабочих совещаний по развитию кооперации, проведение которых запланировано ежемесячно(Заседания по кооперации)

5. Обеспечение предоставления государственной поддержки в рамках  Закона РФ от 31. 12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ» и - Закона Ульяновской области от 29.12.2014 № 218-ЗО «О промышленной политике в Ульяновской области», а также иными нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровня, направленными на стимулирование модернизации, технического перевооружения производств, освоение высокотехнологичных технологий, выпуска новой конкурентоспособной продукции.

На сегодняшний день в промышленности остается ряд актуальных проблем, сдерживающих форсированное развитие производства отечественной продукции, способной заменить импортные аналоги:

- Недостаточно быстрые темпы модернизации существующих производств по причине нехватки финансовых средств

- Недостаток высококвалифицированных кадров

- Сложные механизмы реализации мер поддержки

- Пробелы в существующем законодательстве, не позволяющие некоторым предприятиям конкурировать на равных условиях.

При этом нельзя не отметить высокую активность федеральных органов власти в разработке и принятии различных мер поддержки отечественных производителей. Сегодня уровень возможностей реализации самых смелых проектов для предприятий очень высок. Но, как правило, условия участия в программах поддержки предполагают подготовку серьезного пакета документов, выполнение ряда обеспечительных мер, высокий уровень контрольных показателей, что в некоторых случаях трудновыполнимо имеющимися трудовыми и административными ресурсами предприятий.

Упрощение условий получения мер господдержки, внесение изменений в существующие нормативно-правовые акты будет являться мощным стимулом развития предприятий, позволит реализовать креативные инвестиционные проекты, в том числе высокозатратные.

Так, например:

1) Предложения в сфере реализации мер поддержки промышленных предприятий в соответствии с постановлением Правительства РФ №194 от 15.03.2016 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий"

1.1.) внести изменения в п.20, уточняющие формулу расчета размера субсидий.

1.2) внести изменения в п.4, уточняющие возможность софинансирования из федерального бюджета при наличии в государственной региональной программе хотя бы одного из указанных в постановлении направлений деятельности.

1.3) внести изменения в п.4, пп ж), позволяющие получить софинансирование из федерального бюджета «на возмещение части лизинговых платежей и (или) возмещение первоначального взноса при заключении договора лизинга оборудования отечественного либо иностранного производства, а также договора сублизинга».

1.4) внести изменениев п. 8 пп в) абзац 2 «в рамках инвестиционного проекта, на дату окончания срока реализации инвестиционного проекта на промышленных предприятиях»

Предложение обусловлено тем, что действующая редакция постановления ограничивает возможность участия предприятий, реализующих перспективные инвестиционные проекты и использующие, в том числе, импортное оборудование, обеспечивающие создание новых рабочих мест в процессе либо на момент окончания срока реализации инвестпроекта.

Вышеуказанная информация была направлена в Министерство промышленности и торговли РФ письмом от 13.07.2016 №73-ИОГВ-06-01/6803исх.

Кроме того, данная мера поддержки предусматривает наличие в региональном бюджете и в региональной программе развития промышленности соответствующих мероприятий и запланированных средств на их реализацию. Очевидно, что первичность региональных затрат и отсутствие 100%-й гарантии получения данной компенсирующей меры поддержки в случае не прохождения конкурсного отбора, существенно ограничивает возможности участия региона в данном проекте.

2) Предложения в сфере реализации мер поддержки промышленных предприятий в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

- 2.1) рассмотреть возможность внесения изменений, позволяющих признатьООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн» крупнейшим производителем колесных транспортных средств

- 2.2) рассмотреть возможность внесения изменений в Приказ Минпромторга России от 13.01.2014 № 6 «Об утверждении порядка признания плательщика, указанного   в абзаце третьем пункта 3 ст. 24.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», позволяющих признать ООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн»  организацией – крупнейшим производителем колесных транспортных средств и (или) шасси.

Предложение обусловлено тем, что в Ульяновской области размещается предприятие ООО «БАУ-РУС Мотор Корпорэйшн», которое является российским юридическим лицом, осуществляющим деятельность по производству коммерческого грузового автомобильного транспорта и автобусов с 2011 года.

В соответствии с действующей редакцией указанных нормативно-правовых актов предприятие получило отказ Минпромторга России в предоставлении субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат, связанных с производством колесных транспортных средств, в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.01.2014 №№ 29-32.

В результате предприятие оказалось в  неравных условиях осуществления деятельности среди российских предприятий автомобилестроения, что послужило причиной для спада потребительского спроса в отношении производимой продукции, в связи с удорожанием продукции, сокращению объемов производства, уменьшения численности сотрудников предприятия, возникновения признаков неплатежеспособности предприятия. Предприятие с плановой мощностью производства более 25000 а/м на данный момент осуществляет выпуск минимально возможного количества а/м (январь- июнь 2016г – 36 шт), численность составляет 145 чел.

- Транспорт.

Обеспечение транспортного обслуживания населения Ульяновской области в 2016 году и развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортного комплекса напрямую влияет на социально-экономическое развитие региона, развитие промышленности, сельского хозяйства, и всегда является одним из важнейших факторов роста уровня и качества жизни людей. Поэтому сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры региона является одной из государственных задач.

Итоги деятельности министерства в сфере транспортного обслуживания населения Ульяновской области за последние годы показали результативность мер государственной политики. Это стало возможным благодаря реализации основных принципов и механизмов открытости и активному участию в разработке и реализации транспортной политики всех ветвей власти и гражданского общества.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, в 2016 году транспортная отрасль Ульяновской области, в целом, работала стабильно.

Приоритетной задачей ставившейся на 2016 год в сфере транспорта стало создание условий для сохранения доступности услуг для населения и повышения их качества.В перспективе приоритетными направлениями нашей работы по-прежнему остаются повышение качества транспортного обслуживания населения, обеспечение безопасных и комфортных перевозок, развитие конкурентного рынка пассажирских перевозок и создание условий для сохранения доступности транспортных услуг для населения и организаций Ульяновской области и обеспечение стабильного роста потребности в транспортных услугах.

Теперь по конкретным направлениям подробнее

- Сфера автомобильного транспорта

В 2016 году отмечается рост в сегменте грузовых перевозок. За 12 месяцев грузооборот крупных и средних автопредприятий области составил 1,3 млрд. тоннокилометров, что на 24% больше показателя за 2015 год (1 млрд. тоннокилометров.).

Деятельность пассажирского автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок по итогам 12 месяцев 2016 года отмечена следующими показателями:

- перевезено пассажиров – 79,2 млн. человек, что на 6% меньше аналогичного показателя 2015 года (84 млн. человек).

- пассажирооборот составил 1,5 млрд. пассажирокилометров, что на 4,5% меньше аналогичного показателя 2015 года (1,55 млрд. пассажирокилометров). Снижение показателей связано с ежегодным ростом автомобилизации населения и переходом пассажиров на альтернативные виды транспорта.

В 2016 году пассажирские перевозки автомобильным транспортом по внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам осуществляли 59 перевозчиков, из них 24 юридических лица, в том числе 12 предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и 35 индивидуальных предпринимателей. Сравнивая значения 2016 года с показателями 2015 года (63 перевозчика по состоянию на 01.01.2015), можно говорить о процессе сокращения числа перевозчиков и «укрупнении» действующих, которое происходит без снижения доступности и качества транспортных услуг для населения Ульяновской области.

На пассажирских перевозках автомобильным транспортом по внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам задействовано 800 единиц подвижного состава различной вместимости.

На городских маршрутах г Ульяновска пассажирские перевозки осуществляют 19 перевозчиков. Автоперевозчиками городаобслуживают 82 маршрута, из них71 регулярный автобусный маршрут, и в садоводческий период - 11 сезонных маршрутов.

Транспортное обслуживание садоводов Ульяновской области в сезоне 2016 года было организовано по 23-м сезонным межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Еженедельно выполнялось 1200 рейсов, из них треть – льготные. В общей сложности перевозчиками в садоводческом сезоне прошлого года выполнено 25 тыс. рейсов и перевезено 350 тыс. пассажиров, что соответствует аналогичным значениям прошлого года.

Всего на субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам в прошедшем году из областного бюджета направлено 120 млн. рублей.

Продолжается работа по обновлению подвижного состава автобусного парка автотранспортных предприятий. За последние три года за счёт средств федерального и областного бюджетов приобретено 147 автобусов различных марок на общую сумму 285 млн. рублей. В настоящее время все закупленные автобусы успешно эксплуатируются автотранспортными предприятиями на межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях во всех муниципальных образованиях области. На 2017 год планируется подать заявку на приобретение 150 автобусов марки ПАЗ и 50 автобусов марки ЛиАЗ.

В течение прошедшего года на должном уровне было организовано транспортное обслуживание таких мероприятий, как Чемпионат мира по хоккею с мячом в городе Ульяновске и Всероссийский сельский сабантуй в п.г.т. Старая Кулатка, Авиасалон «Ульяновск-2016».

В целях модернизации системы транспортного обслуживания населения Ульяновской области, проведено ряд встреч с представителями Московских правительственных организаций – ГКУ «Центр организации дорожного движения» и ГКУ «Организатор перевозок». Результатом межрегионального сотрудничества стало проведение в феврале 2017 года в Ульяновске совещания под председательством Губернатора Ульяновской области, в рамках которого между Правительством города Москва и Правительством Ульяновской области было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В настоящее время совместно с московскими коллегами проводится работа по проецированию московского опыта совершенствования транспортной системы на территории региона.

В 2016 году Министерством проведено 2 конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов и большегрузных автомобилей.

В р.п.Тереньга проведен областной конкурс «Лучший водитель общественного транспорта Ульяновской области» среди водителей пассажирских автотранспортных организаций в целях формирования позитивного общественного мнения в отношении труда водителей автобусов, содействия повышению квалификации водителей автомобилей, их конкурентоспособности на рынке труда, привлечения водителей к участию в пропаганде безопасности дорожного движения среди населения. В конкурсе приняли участие 35 водителей из 16 автотранспортных предприятий региона.

В п.г.т Новоспасское в августе 2016 года был проведён областной этап конкурса «Лучший водитель большегрузного автомобиля Ульяновской области 2016 года» среди водителей грузовых автотранспортных организаций Ульяновской области. Традиционно конкурс проводился на территории одного из крупнейших грузовых автотранспортных предприятий региона – ООО «ЦЕНТРОТЕХ».

В конкурсе приняли участие 28 водителей 5 автотранспортных предприятий (ООО «ЦЕНТРОТЕХ», ООО «УдачаТрансАвто», ООО «СВ-Лига», ООО «Югспецтранс», ООО «РуссАвто»).

Победителям конкурса были вручены медали и ценные подарки, а предприятию, водитель которого занял первое место, вручен переходящий кубок победителя конкурса «Лучший водитель большегрузного автомобиля Ульяновской области».

В 2016 году продолжалась реализация Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом…». На региональном уровне принят целый ряд нормативных правовых актов, позволяющих применять новые стандарты качества при отборе перевозчиков для работы на регулярных автобусных маршрутах.

В конце предыдущего года мы провели необходимую работу по подготовке конкурсных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по регулярным маршрутам, осуществляемым по регулируемым тарифам. В марте – апреле текущего года планируется проведение первого этапа электронных аукционов.

Также в соответствии с законодательством на постоянной основе ведётся работа по выдаче свидетельств и карт маршрутов перевозчикам по нерегулируемым тарифам. В течение прошлого года 23-м перевозчикам выдано 38 свидетельств и 257 карт маршрутов.

Кроме того, для прекращения практики стоянки общественного транспорта в ночное время в неустановленных местах, Министерством подготовлена нормативная база, определяющая требования к парковкам для стоянки транспортных средств в ночное время на территории Ульяновской области.

На сегодняшний день 31 негосударственная парковка включена в реестр для организации стоянки общественного транспорта в ночное время.

- Сфера воздушного транспорта

На территории Ульяновской области размещено два международных аэропорта: Ульяновск (Баратаевка) и Ульяновск - Восточный.

Всего через аэропорты Ульяновск (Баратаевка) и Ульяновск-Восточный за весь прошлый год перевезено 198,6 тыс. пассажиров, что аналогично показателю 2015 года (198,5 тыс. пассажиров с учётом международных чартерных рейсов). В связи с непростой геополитической обстановкой в мире в 2016 году из Ульяновска чартерные рейсы по международным маршрутам не выполнялись.

В 2016 году с аэропортов осуществлялись регулярные рейсы в Москву, 
Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа силами авиакомпаний «ЮТэйр» (на воздушных судах ATR-72, Boing-737), 
«РедВингс» (на воздушных судах SSJ-100, Ту-204), «РусЛайн» (на воздушных судах CRJ-200), Саратовские авиалинии (на воздушных судах Embraer 190) и Авиа Менеджмент Груп (на воздушном судне Pilatus PC-12). Авиарейсы пользовались спросом у населения Ульяновской области, в связи с доступностью стоимости билетов. Так по маршрутам 
«Ульяновск – Санкт-Петербург», «Ульяновск – Симферополь», «Ульяновск – Нижний Новгород» средняя загрузка воздушного судна составляла 80-90%.

Это стало возможным в рамках взаимодействия Министерства с авиакомпаниями и Росавиацией по развитию новых направлений воздушного сообщения с аэропортов Ульяновской области. В результате были возобновлены полёты в Санкт-Петербург, организованы перелёты по направлениям в Сочи и Симферополь, увеличено количество рейсов в Москву.

Кроме того в 2016 году Ульяновская область принимала участие в программе по развитию воздушных пассажирских перевозок в Приволжском федеральном округе. Реализация данной программы способствовала развитию и укреплению экономических и социально-культурных связей между субъектами Приволжского федерального округа. В 2016 году в города Нижний Новгород и Уфа перевезено 3042 пассажира, что на 29% больше показателя за аналогичный период прошлого года (2363 пассажиров), в том числе:

- 1078 пассажиров по маршруту «Уфа-Ульяновск – Уфа»,

- 1964 пассажиров по маршруту «Нижний Новгород-Ульяновск – Нижний Новгород».

Однако в 2016 году реализация Программы по развитию воздушных перевозок в Приволжском федеральном округе как пилотного проекта, завершена. Реализация данной программы способствовала развитию и укреплению экономических и социально-культурных связей между субъектами Приволжского федерального округа.

В целях дальнейшего обеспечения спроса населения на воздушные перевозки из Ульяновска в регионы ПФО, министерством проработана возможность дальнейшего субсидирования указанных рейсов из областного и федерального бюджетов. В 2017 году маршруты: Ульяновск – Нижний Новгород, Ульяновск – Уфа включены в программу субсидирования из федерального бюджета в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242.

С 06.02.2017 Авиакомпания Авиа Менеджмент Груп начала выполнение полётов из аэропорта Ульяновск - Восточный в город Нижний Новгород из Ульяновска. Рейсы выполняются 3 раза в неделю: понедельник, среда, пятница, на восьмиместных самолета бизнес - класса Pilatus PC-12. С 20 февраля осуществляются полёты в Уфу.

С 2010 года предпринимаются необходимые меры по развитию аэропортовой инфраструктуры Ульяновской области.

После завершения реконструкции, аэровокзал аэропорта стал современным и технологичным сооружением, возможности которого позволяют создать комфортные и безопасные условия для обслуживания пассажиров.

В целях дальнейшего развития инфраструктуры аэропорта Ульяновск (Баратаевка) в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в 2016-2017 годах проводится реконструкция объектов аэропортового комплекса: искусственной взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек, мест стоянок воздушных судов.

Работы осуществляются в рамках государственного контракта между Росавиацией РФ, представителем которой является Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева и генеральным подрядчиком – АО «Ирмаст-Холдинг».

По итогам года на территории аэропортового комплекса завершена укладка асфальтобетона на всей площади взлётно-посадочной полосы, протяженность которой, по новым стандартам, составляет 3100 метров. Обустроена патрульная дорога, смонтированы трансформаторные подстанции, произведено устройство деформационных швов в новом покрытии взлётно-посадочной полосы, устройство кабельных переходов на рулёжных дорожках, осуществлён монтаж светосигнального оборудования.

Завершение работ планируется в апреле-мае 2017 года, начало полётов через аэропорт после получения всей необходимой разрешительной документации в июне 2017 года.

Также в целях дальнейшего развития аэропорта были утверждены распоряжения Правительства РФ:  об открытии аэропорта для международных полётов и распоряжение Правительства Российской Федерации и об установлении воздушного многостороннего пассажирского работающего на нерегулярной основе пункта пропуска в аэропорту.

В настоящее время в аэропорту реализуются подготовительные мероприятия для начала выполнения работ по обустройству пункта пропуска. Проектная документация по обустройству пункта пропуска утверждена. Проведена экспертиза достоверности сметной стоимости проекта. Финансирование работ будет осуществляться за счёт кредитных ресурсов с последующим возмещением затрат АО «Аэропорт Ульяновск» по кредитным платежам из областного бюджета Ульяновской области. В феврале проведены конкурсные процедуры по определению кредитной организации. На март 2017 года запланировано проведение конкурсных процедур по определению организации по производству и поставке оборудования.

В части грузоперевозок воздушным транспортом в 2016 году отмечается 40%-ый рост объёмов перевозок грузов воздушным транспортом: через аэропорт Ульяновск им. Н.М.Карамзина и международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» перевезено 1 710 тонн грузов, что на 680 тонн больше аналогичного показателя 2015 года (1030 тонн).

- Сфера железнодорожного транспорта

22 декабря 2016 года между Правительством Ульяновской области и ОАО «РЖД» подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2017-2019 годы.

В рамках Соглашения предполагается осуществление совместных мероприятий, направленных на развитие грузовых и пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, в том числе в пригородном сообщении, проведение модернизации и реконструкции объектов железнодорожной транспортной инфраструктуры, внедрение новых автоматизированных систем и обновление подвижного железнодорожного состава.

Реализация Соглашения позволитповысить производственный потенциал и благосостояние населения региона и улучшить экологическую обстановку в Ульяновской области.

Также подписан трёхлетний Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Ульяновской области на 2017-2019 годы между Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». Впервые Договор заключен на три года, что позволит обеспечить пригородные железнодорожные перевозки населения региона по современным стандартам качества и комфорта, а также избежать разрывов бюджетного субсидирования в среднесрочной перспективе.

Для населения Ульяновской области пригородные пассажирские перевозки по-прежнему остаются значимыми.

В 2016 году по территории Ульяновской области курсировали 
13 пригородных поездов (в 2015 году – 11 пригородных поездов) 
по направлениям: Ульяновск – Инза, Ульяновск – Майна, Ульяновск – Глотовка, Чуфарово – Инза, Ульяновск – Димитровград, Инза – Рузаевка, 
Инза – Сызрань.Увеличить количество пригородных поездов и возобновить движение пригородных поездов по маршруту «Инза-Сызрань», отмененных в 2014 году позволила совместная работа министерства с Куйбышевской железной дорогой и ОАО «Башкортостанскаяпригородная пассажирская компания». Перевозка пассажиров по маршруту Инза – Сызрань в настоящее время осуществляется ежедневно электропоездами в 4-х вагонном исполнении и пользуется спросом у жителей Ульяновской и Самарской областей. За 12 месяцев данные поездами в обоих направлениях перевезено 53 тыс. пассажиров.

Всего в прошедшем году пригородными поездами перевезено 
414 тыс. пассажиров,что практически аналогично показателю 2015 года 
(415 тыс. человек).

Объём субсидирования компании перевозчика из областного бюджета по итогам года составил 86 млн. рублей.

Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта

В целях обеспечения комфорта, удобства и обслуживания  пассажиров на высоком уровне проводится ремонт, модернизация железнодорожных вокзалов и пригородных пассажирских обустройств на территории Ульяновской области.

Так в 2016 году выполнена установка конструкции теневых навесов 
на 9-ти остановочных пунктах: Выры, Вешкайма, Глотовка, Чуфарово, Шарлово, Охотничья, 858 км,823 км, 820 км. Произведено оборудование платформ из железобетонных плит на остановочных пунктах: Тиинск, Совхозный, 823 км.

В рамках комплексного ремонта железнодорожного вокзала в Димитровграде проведены ремонтные работы на перронной и островной платформах, отремонтирован фасад знания и внутренние помещения.Комплексный ремонт железнодорожного вокзала выполнен 
в соответствие с проектом, в том числе, в части обеспечения доступа маломобильных групп населения в здание вокзала.Железнодорожный вокзал Димитровград после ремонта на новом уровне способен обеспечивать качество и удобство обслуживания пассажиров.

Кроме того, в июле 2016 года начались работы по модернизации здания железнодорожного вокзала Ульяновск-Центральный. В настоящее время завершён монтаж кровли в правом крыле здания, выполнены работы по замене системы водоотведения и стеклопакетов в гостинице, проведены работы по замене витражей. В соответствии с утверждённой инвестиционной программой ОАО «РЖД» проведение работ запланировано с 2016 по 2018 год. В 2016 году из бюджета ОАО «РЖД» на проведение работ по модернизации вокзала выделены средства в размере 46,5 млн. рублей.

В целях ускорения модернизации здания железнодорожного вокзала 
30 ноября 2016 года в городе Москве на «Транспортной неделе – 2016» состоялась встреча Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова с президентом ОАО «РЖД» О.В.Белозеровым, в рамках которой достигнута договоренность о завершении модернизации железнодорожного вокзала Ульяновск – Центральный в 2017 году.

В рамках ранее достигнутых договоренностей Правительством Ульяновской области совместно с администрациями г. Ульяновска и 
г. Димитровграда проработаны вопросы по проведению работ по благоустройству привокзальных площадей железнодорожных вокзалов Ульяновск-Центральный и Димитровград. На данный момент ведётся работа по передаче земельных участков, принадлежащих ОАО «РЖД» муниципальным образованиям Ульяновск и Димитровград.

- Сфера водного речного транспорта

Ульяновский речной порт подвел итоги речной навигации 2016 года:

1 декабря в Ульяновской области завершилась речная навигация 2016 года.

В Ульяновском речном порту в текущем году с учётом погодных и климатических условий пассажирская навигация продлилась с 1 мая по 2 октября и составила 155 дней, грузовая навигация продлилась 229 дней с 22 апреля по 27 ноября.

В 2016 нарастающим итогом, выполнено 2 650 тыс. тонн погрузо-разгрузочных работ, что в пять раз превысило итоги работы в навигацию 2015 года – 514,7 тыс.тонн. Перевезено грузов –1 597,5 тыс.тонн, что практически 
в три раза превышает показатели навигации 2015 года по данной позиции – 592 тыс.тонн грузов. Рост обусловлен тем, что весь грузовой флот в прошедшем году работал в акватории Ульяновской области. В предыдущие годы основная часть грузового флота Ульяновского речного порта работала по договорам аренды в других регионах России на реках Волга и Кама: в Республике Татарстан, Чувашской Республике, Пермском крае, Удмуртской Республике, Самарской и Саратовской областях, в южном направлении до Волгограда.

В период пассажирской навигации – 2016 года Ульяновский речной порт осуществлял прогулочные и экскурсионные рейсы пассажирскими теплоходами «Герой Юрий Эм» и «Московский-20». Теплоходы работали по двум основным маршрутам - по акватории Куйбышевского водохранилища от речного порта до «Президентского» моста и «Ульяновск - Красный Яр – Ульяновск».

Всего за период навигации 2016 года:

- выполнено 472 рейса (прогулочные и экскурсионные), что составило 104% к навигации 2015 года (453 рейса);

- перевезено 30 356 пассажиров – жителей и гостей города Ульяновска, что составило 102 % к уровню навигации 2015 (29 812 чел.).

С начала навигации в Речном порту – «водных воротах» региона на Волге сделали остановку 163 круизных пассажирских теплохода транзитного флота из разных регионов России, что составило 111 % к уровню навигации 2015 года (147 круизных теплоходов).

Задачи на 2017 год

- В сфере развития общественного автомобильного транспорта запланировано:

Повышение качества обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в рамках реализации Федерального закона РФ от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Проведение конкурсных процедур и заключение государственных контрактов на обслуживание 101 регулярного автобусного маршрута по регулируемым тарифам.

Кроме того, приоритетными задачами в сфере транспортного обслуживания общественным автомобильным транспортом на 2017 год определены:

- взаимодействие на регулярной основе с федеральным центром по вопросам обновления автобусного парка региона;

- совершенствование тарифной политики;

-	создание информационно-аналитической системы управления общественным транспортом;

- оптимизация существующей маршрутной сети;

- создание системы диспетчерского управления общественным транспортом;

- обеспечение равной доступности услуг общественного автомобильного транспорта для льготных категорий граждан, включенных в федеральный и региональный регистры.

-	снижение вредного воздействия общественного транспорта на окружающую среду.

- По железнодорожному транспорту

- Сохранение действующей пригородной маршрутной сети железнодорожным транспортом (13 поездов).

- Модернизация здания железнодорожного вокзала Ульяновск – Центральный и обустройство прилегающей территории. В текущем году на проведение работ по модернизации из бюджета ОАО «РЖД» выделены средства в размере 46,5 млн. рублей, в 2017 году на завершение работ запланировано выделение 100 млн. рублей.

- По воздушному транспорту запланировано

- Завершение реконструкции взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту имени Н.М.Карамзина (ввод в эксплуатацию 
во II-м кв. 2017 года). Возобновление работы аэропорта Ульяновск имени Н.М.Карамзина в штатном режиме, осуществление авиарейсов. Обустройство в международном аэропорту имени Н.М.Карамзина пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

- Расширение и сохранение маршрутной сети воздушных перевозок по наиболее популярным туристическим направлениям: Краснодарский край, Северный Кавказ, Крым в рамках региональной маршрутной сети и по направлениям – Чехия, Германия, Китай в международном сообщении.

- Дорожное хозяйство

Основными задачами на 2016 год поставленными в рамках реализации дорожного фонда, как и прежде являлось: сохранение сети дорог Ульяновской области; повышение безопасности дорожного движения; рост уровня доступности и качества дорожной инфраструктуры; а также развитие дорожной сети в целях повышения экономических и социальных показателей региона.

Утверждённый на 2016 год объём дорожного фонда составил
3 млрд. 659 млн. рублей. Фактические поступления достигли 4 206,0 млн. рублей (из которых 559,4 млн. рублей субсидии и трансферты из федерального бюджета), что на 15 % или 547  млн. рублей превышает плановые значения. Неосвоенные в 2016 году средства в полном объёме направлены в дорожный фонд 2017 года.

Имеющееся финансирование позволило увеличить с 41 % до 42% долю областных автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям. В соответствии с планом в 2016 году было отремонтировано покрытие дорог общей протяженностью 250 км.

Расходы на содержание 1 км областных дорог также были приближены к нормативу и по итогам года составили 279,9 тыс. рублей. Цель в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Губернатора Ульяновской области к 2022 году перейти к нормативному содержанию, увеличив финансирование на 1 км до 500 тыс. рублей, тем самым улучшая качество дорожной инфраструктуры и удовлетворяя потребности пользователей дорог.

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации об удвоении до 2022 года протяженности построенных и реконструированных дорог в 2016 году с учётом привлеченных из федерального бюджета средств введено в эксплуатацию 11,4  км.крайне важных для повышения инвестиционной привлекательности региона и высокой социальной значимостью в том числе 46 и 17 проезды инженерные в промзоне «Заволжье» города Ульяновска, автомобильные дороги «Подъезд к пос.Земляничный» и «Н.Бекшанка-М.Бекшанка» в Барышском районе построенные в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий, автомобильная дорога «Шатрашаны-граница области»в Сурском районе соединяющая Ульяновскую область с республикой Татарстан.

В рамках выполнения мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения установлено 1357знаков, нанесена дорожная разметка общей протяженностью 1700 км, и«Зебра» желто-белого цвета на всех  пешеходных переходах(753).Проведены работы по устройству освещения113пешеходных переходов, ещё 11 пешеходных переходов, расположенных в непосредственной близости от школ и дошкольных учреждений комплексно обустроены в соответствии с требованиями новых национальных стандартов.

Для дальнейшего развития дорожной сети региона разработана проектно-сметная документация на 13 объектов, приступить  к реализации которых мы планируем уже в текущем году.

В муниципальных образованиях также прослеживается положительная динамика. В целом в 2016 году на строительство и ремонт автодорог местного значения из бюджетов всех уровней было направлено1,4  млрд. рублей, отремонтировано513 объектов общей протяжённостью порядка  172 км (1035,4 тыс. кв. м).

Основными элементами общественного контроля при проведении дорожных работ остаются члены муниципальных Палат справедливости, общественные контролёры, общественные представители Уполномоченного по противодействию коррупции в каждом муниципальном поселении.

Сегодня к контролю за строительством, ремонтом, содержанием автомобильных дорог привлечено большое количество гражданского активного населения.

По итогам работы по контролю за перевозкойпо областным дорогам тяжеловесных грузов в 2016 году вынесено 1,6 тыс. постановлений о возмещении причинённого дорогам ущерба на общую сумму 24,2 млн. рублей.

Планы на 2017 год

Несмотря на то, что кризисный период в экономическом развитии Российской Федерации ещё не прошёл, уже сейчас можно констатировать, что выбранный Правительством Ульяновской области курс позволил не только пережить, но и продолжить развитие дорожного хозяйства Ульяновской области.

Запланированное на 2017 год финансирование мероприятий на автомобильных дорогах Ульяновской области составляет рекордные 9,9
млрд. рублей (в 2015 году – 6 735,3 млн. рублей, в 2016 году – 7 093,1 млн. рублей), из которых:

- 4 411,0 млн. рублей будут направлены на автодороги федерального значения (в 2015 году –3 129,1 млн. рублей, в 2016 году – 3 528,5 млн. рублей);

- 2 736,9 млн. рублей будут направлены на мероприятия на автомобильных дорогах регионального значения (в 2015 году – 2 581,3 млн. рублей, в 2016 году – 2 240,7  млн. рублей);

- 2 745,8 млн. рублей будут направлены на мероприятия на автомобильных дорогах местного значения (в 2015 году – 1 024,9 млн. рублей, в 2016 году – 1 323,9 млн. рублей).

Существенное увеличение финансирования в первую очередь связано с участием Ульяновской области в ряде федеральных программ, таких как ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», ФЦП «Жилище», приоритетных проектах «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды».На реализацию указанных программ привлечены дополнительные федеральные средств в размере 1 457,3 млн. рублей.

Кроме того объём собственных доходов дорожного фонда Ульяновской области с момента его восстановления в 2012 году показывает стабильный ежегодный рост с 2 246,5 млн. рублей (2012 год) до 3 610,7 тыс. рублей (план на 2017 год с учётом остатков и сверхплановых поступлений в 2016 году).

Установленные на 2017 год показатели следующие:

- построить и реконструировать 21,7 км дорог;

- отремонтировать 250 км областных дорог;

- отремонтировать 4 мостовых перехода и 2 водопропускные трубы;

- установить 2,2 км барьерного ограждения;

- провести устройство освещения 242 пешеходных переходов;

- установить 1819 дорожных знаков;

- привести 15 пешеходных переходов у школ и дошкольных организаций в соответствие требованиям новых национальных стандартов.

В рамках исполнения поручения Президента по удвоению объема строительства и реконструкции дорог в 2017 году планируется завершить реконструкцию дороги обход г.Инза (4,49 км), а также в рамках повышения инвестиционной привлекательности региона построить автомобильную дорогу «Красный Гуляй-Силикатный» (2,78 км)в Сенгилеевском районе и реконструировать дорогу «Силикатный Кучуры»(3,0 км). В г.Димитровграде в рамках обеспечения дорожной инфраструктурой ядерно-инновационного центра будут построены 2 автодороги общей протяженностью 1,62 км

В рамках развития сельских территорий уже заключено соглашение о выделении средств из федерального бюджета на строительство 3 дорог общей протяжённостью 6,0 км в т.ч:«Подъезд к с.Ивановка» в Старомаинском районе, «Подъезд к предприятию Агро-Нептун» в Новоспасском районе, и «подъезд к ООО «Якушкинское масло» в Новомалыклинском районе. Также в рамках развития сельских населенных пунктов в текущем году будет построена автомобильная дорога подъезд к пос.Новая Воля в Цильнинском районе (3,8 км).

В 2017 году будет продолжена работа по приведению в нормативное состояние и реализации мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения  на дорогах города Ульяновска. Уже сейчас заключено соглашение о выделении из федерального бюджета 625 млн. рублей в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», которые в полном объеме будут направлены в бюджет г.Ульяновска. Таким образом, общий объём субсидий направляемых на дорожную деятельность в муниципальные  образования Ульяновской области составляет рекордные 1,5 млрд. рублей.

В рамках взаимодействия с муниципальными образованиями в 2017 году рассматривается возможность о передаче из муниципальной в областную собственность 15 автомобильных дорог общей протяженностью 64 км (в 2016 году в областную собственность было принято 2 дороги в муниципальном образовании Ульяновский район и г. Новоульяновск, общей протяженностью 10 км.).

В 2017 году в рамках развития системы весового контроля, планируется заключение концессионного соглашения, в том числе на предмет организации системы контроля безопасности дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог системой автоматического поста весового контроля (АПВК), центра обработки данных (ЦОД). Рубежи системы планируется устанавливать с программным обеспечением, в том числе с перспективой контроля грузового автотранспорта и контроля движения транспортных средств имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Справочно:

Информация о проделанной работе по передачемостового перехода через р.Волгув федеральную собственность

В соответствии с п. 2 поручений Президента Российской Федерации от 06.11.2011 № Пр-3008,Минтрансу России с участием органов исполнительной власти субъектов РФ было поручено обеспечить передачу в федеральную собственность вновь построенного мостового перехода через р.Волгу в г.Ульяновске.

Письмо о передаче мостового перехода через р.Волга в федеральную собственность за подписью Губернатора Ульяновской области в адрес руководителя Федерального дорожного агентства было направлено 15.11.2011 (№ 73-Г-01/26543).

17 января 2012 года состоялось совещание под председательством Чабунина А.М. По результатам проведенного совещания был составлен протокол от 17.01.2012 № 01-р, в котором было отмечено, что объемы ассигнований на 2012, 2013 и 2014 годы были существенно ниже прогнозных данных Минфина России (на сумму более 3 млрд. рублей в период 2012-2014 годов), в связи с чем было принято решение подготовить предложение в Минтранс России о нецелесообразности принятия в федеральную собственность мостового перехода через р.Волга в г.Ульяновске.

В ходе переговоров состоявшихся в 2016 году, начальником ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» И.Г.Мингазовым была озвучена заинтересованность в передаче мостового перехода через р.Волга в федеральную собственность.

Считаем целесообразным вернуться к вопросу передачи в федеральную собственность автомобильной дороги «Ульяновск-Димитровград-Самара» оформив это поручением Президента РФ.

В случае возникновения поручения нами будут возобновлены работы по передаче мостового перехода через р.Волга в федеральную собственность с привлечением к оказанию содействия депутатов Государственной Думы, специалистов Министерства транспорта РФ, и иных лиц.

Информация о проделанной работе по  передачеавтомобильной дороги

«Ульяновск – Димитровград – Самара»

в федеральную собственность

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 06.11.2011 № Пр-3008,в соответствии с письмом министерства транспорта Российской Федерации от 25.10.2011 ОБ-20/12407 до принятия решения о передаче указанной автодороги в федеральную собственность необходимо рассмотреть вопрос о включении данной автодороги в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Для рассмотрения Росавтодором  вопроса о включении данной автодороги в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения необходимо представить документы и материалы в соответствии с порядком подготовки предложений по внесению изменений в перечень автомобильных дорог федерального значения, утвержденным приказом Минтранса России от 25 сентября 2006  № 117.

03 октября 2012 направлено обращение в Федеральное дорожное агентство с приложением пакета документов о рассмотрении вопроса о включении данной автодороги в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В рабочем порядке с Управлением имущества Росавтодора были устранены недочеты в пакете документов и проработаны все вопросы. В результате был сдан дополнительный пакет документов 06.06.2013 с предложениями по передаче в федеральную собственность автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Ульяновск – Димитровград – Самара».

В соответствии с приказом от 25.06.2006 № 117 «Об утверждении порядка подготовки предложений по внесению изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения» также был направлен пакет Самарской областью 01.07.2013, который получен Федеральным дорожным агентством 05.07.2013.

Вышеназванным приказом установлен срок рассмотрения 3 месяца по истечении которых заключение так и не было дано,  а поступило  лишь 24 октября 2013 года, причем с отрицательным заключением по 2 ключевым основаниям:

- отсутствие запланированного финансирования;

- наличие дублирующего направления в виде автомобильной дороги М-5 Урал с подъездами к г.Самара и г.Ульяновск.

Аналогичная информация была направлена Министерством транспорта РФ в Правительство РФ.

Считаем целесообразным вернуться к  вопросу  передачи в федеральную собственность автомобильной дороги «Ульяновск-Димитровград - Самара» оформив это поручением Президента РФ.